附件4

长治市2020-2025年分年度农村生活污水治理工程内容及投资情况

附表4-1 长治市2020年已完成治理村庄污水处理工程内容及投资情况

| 序号 | 县区 | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 | 常住人口 （人） | 治理模式 | 处理工艺 | 设计规模 （t/d） | 管网长度 （km） | 总投资 (万元) | 完成投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潞州区 | 堠北庄镇 | 针漳二期 | 针漳二期 | 1856 | 纳管处理 | / | / | 1.481 | 187.11 | 187.11 |
| 2 | 潞州区 | 堠北庄镇 | 杨暴村 | 杨暴村 | 4000 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 400 | 2.123 | 325.26 | 325.26 |
| 3 | 潞州区 | 堠北庄镇 | 南津良村 | 南津良村 | 1600 | 集中处理 |  | 300 | 0.926 | 222.01 | 222.01 |
| 4 | 潞州区 | 大辛庄镇 | 果园村 | 果园村 | 1600 | 纳管处理 | / | / | 5.469 | 503.44 | 503.44 |
| 5 | 潞州区 | 堠北庄镇 | 北津良村 | 北津良村 | 960 | 纳管处理 | / | / | 4.830 | 323.01 | 323.01 |
| 6 | 潞州区 | 老顶山镇 | 小罗村 | 小罗村 | 560 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 村西12，村东24 | 0 | 90.00 | 90.00 |
| 7 | 潞州区 | 老顶山镇 | 石桥村 | 石桥村 | 640 | 集中处理 |  | 70 | 1.171 | 152.1 | 152.1 |
| 8 | 潞州区 | 老顶山镇 | 沟西村 | 沟西村 | 400 | 集中处理 |  | 30 | 0.2 | 75.00 | 75.00 |
| 9 | 上党区 | 郝家庄乡 | 安城村 | 安城村 | 3667 | 纳管处理 | / | / | 6.9 | 680 | 680 |
| 10 | 上党区 | 苏店镇 | 原家庄村 | 原家庄村 | 4179 | 纳管处理 | / | / | 12.5 | 1200 | 1200 |
| 11 | 屯留区 | 麟绛街道 | 水泉村 | 水泉村 | 628 | 纳管处理 | / | / | 6.25 | 170 | 170 |
| 12 | 屯留区 | 麟绛街道 | 堰漕村 | 堰漕村 | 568 | 纳管处理 | / | / | 4.36 | 410 | 410 |
| 13 | 潞城区 | 成家川办事处 | 李家村 | 成家村 | 2055 | 集中处理 | 改良A2/O 一体化设备 | 10 | 1.648 | 56 | 39.2 |
| 14 | 潞城区 | 成家川办事处 | 李家村 | 米家村 |  | 集中处理 |  | 20 | 1.08 | 70 | 49 |
| 15 | 潞城区 | 成家川办事处 | 李家村 | 李家村 |  | 集中处理 |  | 40 | 3.9362 | 194 | 135.8 |
| 16 | 潞城区 | 成家川办事处 | 李家村 | 驮坡村 |  | 集中处理 |  | 10 | 1.943 | 90 | 63 |
| 17 | 潞城区 | 史回乡 | 朱家川村 | 朱家川村 | 1550 | 集中处理 |  | 200 | 2.5 | 438.72 | 170 |
| 18 | 襄垣县 | 虒亭镇 | 建华村 | 建华村 | 486 | 集中处理 | 格栅-调节沉淀-生物接触氧化/移动床生物膜反应器-斜管沉淀 | 18吨/2套、12吨/1套 | 1.6 | 240 | 240 |
| 19 | 襄垣县 | 上马乡 | 流渠村 | 流渠村 | 447 | 集中处理 | 格栅-调节沉淀-生物接触氧化/移动床生物膜反应器-斜管沉淀 | 54吨/1套，36吨/1套 | 3.6 | 160 | 240 |
| 20 | 平顺县 | 阳高乡 | 阳高村 | 阳高村 | 1940 | 集中处理 | A2/O +一体化设备+MBR膜处理设备工艺 | 100 | 1.688 | 200 | 200 |
| 21 | 平顺县 | 北社乡 | 小铎村 | 小铎村 | 546 | 集中处理 | A2/O +一体化设备+MBR膜处理设备工艺 | 75 | 0 | 120 | 120 |
| 22 | 黎城县 | 黎侯镇 | 鼓楼社区 | 鼓楼社区 | 8245 | 纳管处理 | / | / | 2.948 | 696.8 | 696.8 |
| 23 | 黎城县 | 黎侯镇 | 南桥沟社区 | 南桥沟社区 | 950 | 纳管处理 | / | / | 3.213 |  |  |
| 24 | 黎城县 | 西井镇 | 栗家窑村 | 栗家窑村 | 994 | 集中处理 | A2/O | 共用（准备建设在西井村的污水处理站）150立方米/天 | 2.435 |  |  |
| 25 | 黎城县 | 西井镇 | 洗耳河村 | 洗耳河村 | 746 | 集中处理 | 隔油池+SBR |  | 0.519 |  |  |
| 26 | 黎城县 | 西井镇 | 后寨村 | 后寨村 | 463 | 集中处理 | / |  | 0.512 |  |  |
| 27 | 黎城县 | 西井镇 | 彭庄村 | 彭庄村 | 978 | 集中处理 | A2/O |  | 0 |  |  |
| 28 | 黎城县 | 洪井镇 | 停河铺村 | 停河铺村 | 947 | 纳管处理 | / | / | 1.414 |  |  |
| 29 | 壶关县 | 桥上乡 | 桥上村 | 桥上村 | 602 | 集中处理 | 改良A2/O 一体化设备 | 250 | 1.95 | 1000 | 950 |
| 30 | 壶关县 | 集店乡 | 集店村 | 集店村 | 3300 | 纳管处理 | / | / | 0.75 | 300 | 150 |
| 31 | 长子县 | 宋村乡 | 薛家庄 | 薛家庄 | 856 | 纳管处理 | / | / | 1.5 | 60 | 60 |
| 32 | 长子县 | 常张乡 | 小营村 | 小营村 | 365 | 集中处理 | 格栅+调节+A2/O+沉淀+紫外线消毒+生态修复 | 60 | 0 | 150 | 140 |
| 33 | 武乡县 | 丰州镇 | 下关村 | 东村 | 1326 | 集中处理 | 一体化设备 | 30 | 0.3 | 62 | 62 |
| 34 | 武乡县 | 丰州镇 | 兴盛垴村 | 兴盛垴村 | 440 | 集中处理 | 一体化设备 | 10 | 1.7 | 271 | 271 |
| 35 | 沁源县 | 沁河镇 | 闫寨村 | 闫寨村 | 1520 | 集中处理 | A2/O+混凝沉淀过滤 | 50 | 5.5 | 316.13 | 176.61 |
| 36 | 沁源县 | 韩洪乡 | 杭村 | 杭村 | 1050 | 集中处理 | A2/O+混凝沉淀过滤 | 50 | 4.5 | 298.51 | 176.81 |

附表4-2 长治市2021年规划治理村庄污水处理工程内容及投资情况

| 序号 | 县区 | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 | 常住人口（人） | 治理模式 | 处理工艺 | 设计规模 （t/d） | 管网长度（km） | 投资估算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设施 （万元） | 管网 （万元） | 合计 （万元） |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 南寨村 | 南寨村 | 2800 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 500 | 0 | 543.01 | 0 | 543.01 |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 蒋村 | 蒋村 | 1910 | 纳管处理 | / | / | 1.38 | 0 | 259.04 | 259.04 |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 张祖村 | 张祖村 | 2050 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 500 | 5.60 | 450.00 | 707.70 | 1157.70 |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 圪坨村 | 圪坨村 | 2900 | 集中处理 |  |  | 5.86 | / | 876.33 | 876.33 |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 师庄村 | 师庄村 | 1400 | 集中处理 |  |  | 4.43 | / | 606.94 | 606.94 |
|  | 潞州区 | 老顶山镇 | 西长井村 | 西长井村 | 1800 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 115 | 3.26 | 50.30 | 378.00 | 428.30 |
|  | 上党区 | 郝家庄镇 | 白家沟村 | 白家沟村 | 1048 | 集中处理 | A/O-MBR | 80 | 2.71 | 115.00 | 100.00 | 215.00 |
|  | 上党区 | 郝家庄镇 | 小宋村 | 小宋村 | 1986 | 集中处理 | A/O-MBR | 100 | 6.50 | 129.00 | 550.00 | 679.00 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 西至河村 | 西至河村 | 989 | 集中处理 | 调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 80 | 4.00 | 48.00 | 168.00 | 216.00 |
|  | 屯留区 | 路村乡 | 郭庄村 | 水东村 | 349 | 集中处理 |  | 30 | 2.39 | 18.00 | 100.20 | 118.20 |
|  | 屯留区 | 渔泽镇 | 峪里村 | 峪里村 | 1720 | 集中处理 |  | 120 | 7.65 | 72.00 | 317.00 | 389.00 |
|  | 潞城区 | 潞华街道办 | 史坊村 | 史坊村 | 1950 | 集中处理 | 一体化处理设备 | 300 | 2.20 | 176.00 | 0 | 176.00 |
|  | 潞城区 | 潞华街道办 | 侯家庄村 | 侯家庄村 | 2088 | 纳管处理 | / | / | 0.80 | 0 | 64.00 | 64.00 |
|  | 潞城区 | 潞华街道办 | 山底村 | 山底村 | 1538 | 纳管处理 | / | / | 0.30 | 0 | 24.00 | 24.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 河湃村 | 河湃村 | 1786 | 纳管处理 | / | / | 0.50 | 0 | 40.00 | 40.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 店上村 | 店上村 | 3852 | 纳管处理 | / | / | 2.00 | 0 | 160.00 | 160.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 店上村 | 柳江沟村 |  | 纳管处理 | / | / |  | 0 |  |  |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 店上村 | 李家庄村 |  | 纳管处理 | / | / |  | 0 |  |  |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 常庄村 | 常庄村 | 2580 | 纳管处理 | / | / | 1.80 | 0 | 144.00 | 144.00 |
|  | 襄垣县 | 夏店镇 | 坡底村 | 坡底村 | 581 | 集中处理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 30 | 1.40 | 36.00 | 84.00 | 120.00 |
|  | 襄垣县 | 夏店镇 | 丛城村 | 丛城村 | 400 | 集中处理 |  | 20 | 1.20 | 24.00 | 72.00 | 96.00 |
|  | 襄垣县 | 夏店镇 | 渠街村 | 渠街村 | 328 | 集中处理 |  | 30 | 2.00 | 36.00 | 120.00 | 156.00 |
|  | 襄垣县 | 虒亭镇 | 虎口村 | 虎口村 | 515 | 集中处理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 30 | 1.80 | 36.00 | 108.00 | 144.00 |
|  | 襄垣县 | 虒亭镇 | 虎口村 | 郝家庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平顺县 | 西沟乡 | 西沟村 | 西沟村 | 1880 | 纳管处理 | / | / | 2.32 | 0 | 69.60 | 152.05 |
|  | 平顺县 | 西沟乡 | 龙家村 | 龙家村 | 370 | 集中处理 | 一体化处理 | 20 | 1.27 | 18.00 | 37.95 | 101.14 |
|  | 平顺县 | 龙溪镇 | 杨威村 | 杨威村 | 1100 | 集中处理 | 一体化处理 | 25 | 1.36 | 22.50 | 40.83 | 112.59 |
|  | 平顺县 | 阳高乡 | 侯壁村 | 侯壁村 | 1180 | 集中处理 | 一体化处理 | 30 | 2.27 | 27.00 | 74.81 | 184.82 |
|  | 平顺县 | 北耽车乡 | 北耽车村 | 北耽车村 | 1150 | 集中处理 | 一体化处理 | 50 | 1.45 | 45.00 | 43.50 | 148.05 |
|  | 平顺县 | 北耽车乡 | 实会村 | 实会村 | 680 | 集中处理 | 一体化处理 | 20 | 0.91 | 18.00 | 27.21 | 80.15 |
|  | 平顺县 | 苗庄镇 | 东五马村 | 东五马村 | 1000 | 集中处理 | 一体化处理 | 25 | 1.35 | 22.50 | 40.35 | 111.80 |
|  | 平顺县 | 阳高乡 | 车当村 | 车当村 | 720 | 集中处理 | 一体化 | 30 | 1.97 | 27.00 | 58.95 | 155.52 |
|  | 平顺县 | 西沟乡 | 三里湾村 | 三里湾村 | 490 | 纳管处理 | / | / | 1.13 | 0 | 33.78 | 70.98 |
|  | 平顺县 | 阳高乡 | 榔树园村 | 榔树园村 | 589 | 集中处理 | 一体化 | 30 | 1.97 | 27.00 | 58.95 | 155.52 |
|  | 黎城县 | 黄崖洞镇 | 看后村 | 看后村 | 2190 | 集中处理 | A²/O | 140 | 4.20 | 140.00 | 144.00 | 340.00 |
|  | 黎城县 | 黄崖洞镇 | 清泉村 | 清泉村 | 1895 | 集中处理 | SBR | 120 | 4.30 | 108.00 | 143.00 | 308.20 |
|  | 黎城县 | 黄崖洞镇 | 南陌村 | 南陌村 | 890 | 集中处理 | SBR | 60 | 2.70 | 54.00 | 85.00 | 175.00 |
|  | 黎城县 | 黄崖洞镇 | 上赤峪村 | 上赤峪村 | 396 | 集中处理 | SBR | 20 | 1.70 | 18.00 | 54.00 | 94.80 |
|  | 黎城县 | 黄崖洞镇 | 下赤峪村 | 下赤峪村 | 1448 | 集中处理 | SBR | 80 | 4.10 | 72.00 | 137.00 | 263.80 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 靳曲村 | 靳曲村 | 1322 | 集中处理 | SBR | 80 | 3.20 | 72.00 | 103.00 | 217.80 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 上遥村 | 上遥村 | 1120 | 集中处理 | SBR | 45 | 3.60 | 40.50 | 120.00 | 208.50 |
|  | 黎城县 | 西仵镇 | 东水洋村 | 东水洋村 | 1356 | 集中处理 | A²/O | 90 | 3.70 | 90.00 | 123.00 | 262.20 |
|  | 黎城县 | 西仵镇 | 西水洋村 | 西水洋村 | 1417 | 集中处理 | A²/O | 90 | 3.00 | 90.00 | 98.00 | 228.00 |
|  | 黎城县 | 东阳关镇 | 东黄须村 | 东黄须村 | 710 | 集中处理 | SBR | 50 | 3.50 | 45.00 | 113.00 | 204.80 |
|  | 壶关县 | 龙泉镇 | 龙泉河村 | 龙泉河村 | 406 | 纳管处理 | / | / | 2.00 | 0 | 160.00 | 160.00 |
|  | 壶关县 | 龙泉镇 | 杨家社村 | 杨家社村 | 421 | 纳管处理 | / | / | 2.20 | 0 | 176.00 | 176.00 |
|  | 长子县 | 南漳镇 | 漳河神村 | 漳河神村 | 1006 | 集中处理 | 三级沉淀池 |  | 1 | 0 | 35 | 35 |
|  | 长子县 | 大堡头镇 | 固益村 | 固益村 | 721 | 集中处理 | 格栅+调节+A2/O+沉淀+紫外线消毒+生态修复 | 60 | 0.5 | 120 | 12.5 | 132.5 |
|  | 武乡县 | 故县乡 | 里庄村 | 五村 | 163 | 集中处理 | 一体化设备 | 30 | 1.17 | 36.00 | 93.60 | 129.60 |
|  | 武乡县 | 大有乡 | 李峪村 | 李峪村 | 286 | 集中处理 | 一体化设备 | 30 | 1.21 | 36.00 | 96.80 | 132.80 |
|  | 武乡县 | 洪水镇 | 左会村 | 左会村 | 280 | 集中处理 | 一体化设备 | 40 | 1.50 | 43.30 | 120.00 | 163.30 |
|  | 沁县 | 段柳乡 | 樊 村 | 樊村 | 1016 | 纳管处理 | / | / | 2.80 | 0 | 168.00 | 168.00 |
|  | 沁县 | 段柳乡 | 闫家沟村 | 闫家沟村 | 475 | 纳管处理 | / | / | 1.90 | 0 | 114.00 | 114.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 李家庄村 | 李家庄村 | 1000 | 纳管处理 | / | / | 8.51 | 0 | 198.00 | 198.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 北石渠村 | 北石渠村 | 868 | 集中处理 | A2/O | 50 | 3.94 | 设施已建成 | 49.00 | 49.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 琴泉村 | 王家沟 | 1060 | 纳管处理 | / | / | 7.81 | 0 | 167.00 | 167.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 四维村 | 四维村 | 2000 | 纳管处理 | / | / | 12.58 | 0 | 210.00 | 210.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 韩洪沟村 | 韩洪沟村 | 508 | 纳管处理 | / | / | 4.92 | 0 | 153.00 | 153.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 城东村 | 丁家湾村 | 259 | 集中处理 | A2/O | 35 | 2.26 | 设施已建成 | 26.00 | 26.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 有义村 | 有义村 | 751 | 纳管处理 | / | / | 7.23 | 0 | 197.24 | 197.24 |

附表4-3长治市2022年规划治理村庄污水处理工程内容及投资情况

| 序号 | 县区 | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 | 常住人口（人） | 治理模式 | 处理工艺 | 设计规模 （t/d） | 管网长度（km） | 投资估算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设施 （万元） | 管网 （万元） | 合计 （万元） |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 余庄村 | 余庄村 | 3400 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 400 | 0 | 360.00 | 0 | 360.00 |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 下秦村 | 下秦村 | 1986 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 200 | 0 | 234.53 | 0 | 234.53 |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 神下村 | 神下村 | 1300 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 500 | 3.89 | 0 | 601.42 | 601.42 |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 店上村 | 店上村 | 2100 | 集中处理 |  |  | 3.86 | 450.00 | 984.72 | 1434.72 |
|  | 上党区 | 东和乡 | 东和村 | 东和村 | 3200 | 集中处理 | A/O-MBR | 150 | 38.00 | 184.00 | 1900.00 | 2084.00 |
|  | 上党区 | 东和乡 | 中和村 | 中和村 | 1200 | 集中处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上党区 | 东和乡 | 曹家沟村 | 曹家沟村 | 1075 | 集中处理 | A/O-MBR | 100 | 11.60 | 129.00 | 590.00 | 719.00 |
|  | 屯留区 | 麟绛镇 | 宋庄村 | 宋庄村 | 1381 | 集中处理 | 调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 110 | 7.66 | 66.00 | 290.30 | 356.30 |
|  | 屯留区 | 李高乡 | 南送渡村 | 南送渡村 | 889 | 集中处理 | 调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 70 | 3.92 | 42.00 | 147.60 | 189.60 |
|  | 屯留区 | 李高乡 | 鸣水村 | 东鸣水村 | 1446 | 集中处理 | 调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 120 | 6.23 | 72.00 | 287.90 | 359.90 |
|  | 潞城区 | 辛安泉镇 | 潞河村 | 潞河村 | 1689 | 集中处理 | 改良A²/O | 100 | 3.50 | 80.00 | 280.00 | 360.00 |
|  | 潞城区 | 辛安泉镇 | 上村 | 上村 | 642 | 集中处理 | 改良A²/O | 50 | 1.50 | 60.00 | 120.00 | 180.00 |
|  | 潞城区 | 辛安泉镇 | 续村 | 续村 | 758 | 集中处理 | 改良A²/O | 50 | 1.30 | 60.00 | 104.00 | 164.00 |
|  | 潞城区 | 辛安泉镇 | 常村 | 常村 | 625 | 集中处理 | 改良A²/O | 50 | 3.30 | 60.00 | 264.00 | 324.00 |
|  | 潞城区 | 辛安泉镇 | 南马村 | 南马村 | 2161 | 集中处理 | 改良A²/O | 100 | 2.00 | 80.00 | 160.00 | 240.00 |
|  | 潞城区 | 辛安泉镇 | 古城村 | 古城村 | 601 | 集中处理 | 改良A²/O | 30 | 1.80 | 36.00 | 144.00 | 180.00 |
|  | 襄垣县 | 王桥镇 | 洛江沟村 | 洛江沟村 | 817 | 集中处理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 80 | 2.80 | 96.00 | 168.00 | 264.00 |
|  | 襄垣县 | 古韩镇 | 大黄庄村 | 大黄庄村 | 1686 | 集中处理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 120 | 7.20 | 144.00 | 432.00 | 576.00 |
|  | 襄垣县 | 古韩镇 | 甘村 | 甘村 | 835 | 集中处理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 50 | 4.20 | 60.00 | 252.00 | 312.00 |
|  | 平顺县 | 青羊镇 | 大渠村 | 大渠村 | 720 | 集中处理 | 一体化 | 30 | 2.13 | 27.00 | 63.84 | 165.45 |
|  | 平顺县 | 虹梯关乡 | 虹梯关村 | 虹梯关村 | 700 | 集中处理 | 一体化 | 50 | 2.00 | 45.00 | 65.90 | 190.32 |
|  | 平顺县 | 中五井乡 | 中五井村 | 中五井村 | 1242 | 集中处理 | 一体化 | 50 | 2.59 | 45.00 | 77.79 | 214.75 |
|  | 平顺县 | 石城镇 | 马塔村 | 马塔村 | 794 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 1.49 | 18.00 | 49.01 | 120.94 |
|  | 平顺县 | 北耽车乡 | 烟驼村 | 烟驼村 | 687 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 0.94 | 18.00 | 30.89 | 86.48 |
|  | 黎城县 | 东阳关镇 | 火巷道村 | 火巷道村 | 390 | 集中处理 | SBR | 15 | 1.80 | 13.50 | 60.00 | 97.50 |
|  | 黎城县 | 洪井镇 | 大停河村 | 大停河村 | 413 | 集中处理 | SBR | 20 | 2.90 | 18.00 | 95.00 | 151.80 |
|  | 黎城县 | 黎侯镇 | 坑西村 | 坑西村 | 427 | 纳管处理 | / | / | 2.40 | 0 | 81.00 | 113.00 |
|  | 黎城县 | 黎侯镇 | 北桂花村 | 北桂花村 | 428 | 集中处理 | SBR | 20 | 3.10 | 18.00 | 98.00 | 157.20 |
|  | 黎城县 | 黎侯镇 | 下村 | 下村 | 438 | 集中处理 | SBR | 20 | 3.50 | 18.00 | 110.00 | 174.80 |
|  | 黎城县 | 黄崖洞镇 | 佛崖底村 | 佛崖底村 | 209 | 集中处理 | SBR | 10 | 1.50 | 9.00 | 48.00 | 77.00 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 大寺村 | 大寺村 | 430 | 集中处理 | SBR | 20 | 2.80 | 18.00 | 91.00 | 146.20 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 河西村 | 河西村 | 482 | 集中处理 | SBR | 20 | 2.60 | 18.00 | 83.00 | 135.80 |
|  | 黎城县 | 洪井镇 | 中街村 | 中街村 | 435 | 集中处理 | SBR | 20 | 3.20 | 18.00 | 101.00 | 161.80 |
|  | 黎城县 | 西仵镇 | 隔道村 | 隔道村 | 455 | 集中处理 | SBR | 20 | 3.10 | 18.00 | 99.00 | 158.20 |
|  | 壶关县 | 龙泉镇 | 修善村 | 修善村 | 2070 | 纳管处理 | / | / | 8.50 | 0 | 680.00 | 680.00 |
|  | 壶关县 | 龙泉镇 | 马驹村 | 马驹村 | 1986 | 集中处理 | 微生态滤床 | 120 | 8.00 | 200.00 | 584.00 | 784.00 |
|  | 壶关县 | 经济开发区 | 闫家河村 | 闫家河村 | 760 | 纳管处理 | / | / | 2.20 | 0 | 240.00 | 240.00 |
|  | 长子县 | 石哲镇 | 川口村 | 川口村 | 867 | 集中处理 | 三级沉淀池 | 80 |  | 15 |  | 15 |
|  | 长子县 | 南漳镇 | 北漳村 | 北漳村 | 1310 | 纳管处理 | / | / | 2.102 | 0 | 149.26 | 149.26 |
|  | 武乡县 | 蟠龙镇 | 关家脑村 | 关家脑村 | 210 | 纳管处理 | / | / | 2.00 | 0 | 160.00 | 160.00 |
|  | 武乡县 | 涌泉乡 | 涌泉村 | 南坪村 | 1214 | 纳管处理 | / | / | 0.80 | 0 | 64.00 | 64.00 |
|  | 武乡县 | 石北乡 | 东河村 | 东河村 | 377 | 集中处理 | 一体化设备 | 25 | 1.09 | 32.00 | 87.20 | 119.20 |
|  | 武乡县 | 分水岭乡 | 泉之头村 | 泉之头村 | 297 | 集中处理 | 一体化设备 | 30 | 1.50 | 36.00 | 94.00 | 130.00 |
|  | 沁县 | 段柳乡 | 白家沟村 | 白家沟村 | 400 | 纳管处理 | / | / | 3.50 | 0 | 210.00 | 210.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 孔家坡村 | 孔家坡村 | 500 | 纳管处理 | / | / | 4.27 | 0 | 144.00 | 144.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 曹家元村 | 曹家元村 | 540 | 纳管处理 | / | / | 6.20 | 0 | 186.00 | 186.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 城南村 | 东沟泉村 | 170 | 集中处理 | A2/O | 35 | 1.95 | 设施已建成 | 33.00 | 33.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 四元村 | 四元村 | 1123 | 纳管处理 | / | / | 0.50 | 0 | 39.00 | 39.00 |
|  | 沁源县 | 郭道镇 | 棉上村 | 棉上村 | 2465 | 集中处理 | A/O | 89 | 3.86 | 69.00 | 71.00 | 140.00 |
|  | 沁源县 | 法中乡 | 法中村 | 法中村 | 1147 | 集中处理 | A2/O | 128 | 9.62 | 75.00 | 176.00 | 251.00 |
|  | 沁源县 | 法中乡 | 冯村 | 冯村 | 931 |  |  |  | 9.03 |  | 216.00 | 216.00 |
|  | 沁源县 | 交口乡 | 交口村 | 交口村 | 1200 | 集中处理 | A2/O | 77 | 6.63 | 60.00 | 95.00 | 155.00 |
|  | 沁源县 | 聪子峪乡 | 聪子峪村 | 聪子峪村 | 1049 | 集中处理 | A/O | 84 | 6.35 | 66.00 | 88.00 | 154.00 |
|  | 沁源县 | 聪子峪乡 | 新店上村 | 新店上村 | 361 | 集中处理 | A2/O | 60 | 2.13 | 设施已建成 | 32.00 | 32.00 |
|  | 沁源县 | 中峪乡 | 中峪村 | 中峪村 | 1005 | 集中处理 | A2/O | 80 | 5.75 | 设施已建成 | 79.00 | 79.00 |

附表4-4 长治市2023年规划治理村庄污水处理工程内容及投资情况

| 序号 | 县区 | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 | 常住人口（人） | 治理模式 | 处理工艺 | 设计规模 （t/d） | 管网长度（km） | 投资估算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设施 （万元） | 管网 （万元） | 合计 （万元） |
|  | 潞州区 | 黄碾镇 | 淹村 | 淹村 | 1332 | 纳管处理 | / | / | 3.96 | 0 | 548.84 | 548.84 |
|  | 潞州区 | 黄碾镇 | 辛庄村 | 辛庄村 | 860 | 纳管处理 | / | / | 3.46 | 0 | 482.83 | 482.83 |
|  | 潞州区 | 堠北庄镇 | 崔漳村 | 崔漳村 | 1400 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 500 | 5.34 |  | 729.90 | 729.90 |
|  | 潞州区 | 大辛庄镇 | 小常村 | 小常村 | / | 拟搬迁村庄 | / | / | / | / | / | / |
|  | 潞州区 | 大辛庄镇 | 小泽头村 | 小泽头村 | / | 拟搬迁村庄 | / | / | / | / | / | / |
|  | 潞州区 | 大辛庄镇 | 下韩村 | 下韩村 | / | 拟搬迁村庄 | / | / | / | / | / | / |
|  | 上党区 | 郝家庄镇 | 郝家庄村 | 郝家庄村 | 2630 | 集中处理 | A/O-MBR | 300 | 8.50 | 209.00 | 425.00 | 634.00 |
|  | 上党区 | 郝家庄镇 | 北郭村 | 北郭村 | 986 | 集中处理 | A/O-MBR | 80 | 6.00 | 115.00 | 220.00 | 335.00 |
|  | 上党区 | 南宋乡 | 永丰村 | 永丰村 | 734 | 集中处理 | A/O-MBR | 300 | 4.80 | 152.00 | 200.00 | 352.00 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 上村 | 上村 | 2739 | 集中处理 | 调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 240 | 12.69 | 144.00 | 517.20 | 661.20 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 积石村 | 积石村 | 2680 | 集中处理 |  | 240 | 13.04 | 144.00 | 467.70 | 611.70 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 小河北村 | 小河北村 | 774 | 集中处理 |  | 60 | 4.92 | 36.00 | 246.10 | 282.10 |
|  | 潞城区 | 微子镇 | 和合村 | 和合村 | 524 | 纳管处理 | / | / | 0.60 | 0 | 48.00 | 48.00 |
|  | 潞城区 | 翟店镇 | 崇道村 | 崇道村 | 1640 | 纳管处理 | / | / | 0.30 | 0 | 24.00 | 24.00 |
|  | 潞城区 | 翟店镇 | 羌城村 | 羌城村 | 3526 | 纳管处理 | / | / | 1.00 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 潞城区 | 翟店镇 | 翟店村 | 翟店村 | 2802 | 纳管处理 | / | / | 2.50 | 0 | 200.00 | 200.00 |
|  | 潞城区 | 成家川办事处 | 成家川村 | 成家川村 | 2015 | 纳管处理 | / | / | 0.80 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 潞城区 | 成家川办事处 | 窑上村 | 窑上村 | 696 | 纳管处理 | / | / | 0.30 | 0 | 120.00 | 120.00 |
|  | 潞城区 | 微子镇 | 神头村 | 神头村 | 986 | 集中处理 | 改良A²/O | 50 | 2.70 | 60.00 | 216.00 | 276.00 |
|  | 潞城区 | 微子镇 | 漫流河村 | 漫流河村 | 1023 | 集中处理 | 改良A²/O | 50 | 2.00 | 60.00 | 160.00 | 220.00 |
|  | 襄垣县 | 王桥镇 | 西山底村 | 西山底村 | 1373 | 集中处理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 100 | 4.50 | 120.00 | 270.00 | 390.00 |
|  | 襄垣县 | 王桥镇 | 天仓村 | 天仓村 | 594 | 集中处理 |  | 50 | 1.60 | 60.00 | 96.00 | 156.00 |
|  | 襄垣县 | 夏店镇 | 合漳村 | 合漳村 | 686 | 集中处理 |  | 50 | 3.20 | 60.00 | 192.00 | 252.00 |
|  | 平顺县 | 青羊镇 | 张井村 | 张井村 | 1870 | 集中处理 | 一体化 | 50 | 3.57 | 45.00 | 107.04 | 273.63 |
|  | 平顺县 | 西沟乡 | 石埠头村 | 石埠头村 | 495 | 纳管处理 | / | / | 2.16 | 0 | 64.86 | 133.00 |
|  | 平顺县 | 龙溪镇 | 白家庄村 | 白家庄村 | 1029 | 集中处理 | 一体化 | 25 | 2.04 | 22.50 | 61.11 | 152.87 |
|  | 平顺县 | 龙溪镇 | 东彰村 | 东彰村 | 415 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 0.56 | 18.00 | 16.89 | 59.94 |
|  | 平顺县 | 中五井乡 | 留村 | 留村 | 926 | 集中处理 | 一体化 | 25 | 2.26 | 22.50 | 67.77 | 165.47 |
|  | 平顺县 | 石城镇 | 豆口村 | 豆口村 | 1638 | 集中处理 | 一体化 | 40 | 1.07 | 36.00 | 32.01 | 125.15 |
|  | 平顺县 | 北耽车乡 | 赤壁村 | 赤壁村 | 496 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 1.41 | 18.00 | 46.37 | 116.99 |
|  | 黎城县 | 黎侯镇 | 坑南村 | 坑南村 | 402 | 纳管处理 | / | / | 2.7 | 0 | 89.00 | 125.00 |
|  | 黎城县 | 西井镇 | 下寨村 | 下寨村 | 413 | 集中处理 | SBR | 20 | 2.60 | 18.00 | 83.00 | 135.80 |
|  | 黎城县 | 西井镇 | 寺底村 | 寺底村 | 430 | 集中处理 | SBR | 20 | 2.70 | 18.00 | 88.00 | 142.00 |
|  | 黎城县 | 黎侯镇 | 正川村 | 正川村 | 595 | 集中处理 | SBR | 80 | 2.60 | 72.00 | 92.00 | 198.80 |
|  | 黎城县 | 黎侯镇 | 坑东村 | 坑东村 | 661 | 纳管处理 | / | / | 2.00 | 0 | 66.00 | 92.80 |
|  | 黎城县 | 黄崖洞镇 | 小寨村 | 小寨村 | 800 | 集中处理 | SBR | 40 | 3.20 | 36.00 | 107.00 | 185.80 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 东社村 | 东社村 | 817 | 集中处理 | SBR | 40 | 2.50 | 36.00 | 78.00 | 147.20 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 北马村 | 北马村 | 900 | 集中处理 | SBR | 35 | 2.70 | 31.50 | 85.00 | 152.50 |
|  | 壶关县 | 集店乡 | 辛村 | 辛村 | 2728 | 集中处理 | 微生态滤床 | 200 | 10.20 | 300.00 | 756.00 | 1056.00 |
|  | 壶关县 | 黄山乡 | 东峰村 | 牛盆村 | 913 | 集中处理 | 微生态滤床 | 50 | 3.30 | 100.00 | 255.00 | 355.00 |
|  | 壶关县 | 石坡乡 | 南坪头坞村 | 南坪头坞村 | 1174 | 集中处理 | 微生态滤床 | 60 | 3.60 | 100.00 | 278.00 | 378.00 |
|  | 壶关县 | 龙泉镇 | 小东河村 | 小东河村 | 532 | 纳管处理 | / | / | 2.80 | 0 | 200.00 | 200.00 |
|  | 长子县 | 南漳镇 | 南漳村 | 南漳村 | 3450 | 纳管处理 | / | / | 2.466 | 0 | 172.64 | 172.64 |
|  | 长子县 | 南漳镇 | 中漳村 | 中漳村 | 1400 | 纳管处理 | / | / | 0.867 | 0 | 69.35 | 69.35 |
|  | 武乡县 | 洪水镇 | 中村 | 中村 | 1055 | 纳管处理 | / | / | 1.00 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 武乡县 | 洪水镇 | 下寨村 | 下寨村 | 430 | 纳管处理 | / | / | 1.20 | 0 | 96.00 | 96.00 |
|  | 武乡县 | 洪水镇 | 新寨村 | 新寨村 | 423 | 纳管处理 | / | / | 0.90 | 0 | 72.00 | 72.00 |
|  | 武乡县 | 墨镫乡 | 新村 | 新村 | 670 | 纳管处理 | / | / | 1.80 | 0 | 144.00 | 144.00 |
|  | 武乡县 | 墨镫乡 | 戈北坪村 | 戈北坪村 | 397 | 纳管处理 | / | / | 1.60 | 0 | 128.00 | 128.00 |
|  | 武乡县 | 墨镫乡 | 马堡村 | 马堡村 | 1063 | 纳管处理 | / | / | 2.00 | 0 | 160.00 | 160.00 |
|  | 武乡县 | 蟠龙镇 | 下型塘村 | 下型塘村 | 529 | 纳管处理 | / | / | 1.00 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 武乡县 | 蟠龙镇 | 尚元村 | 尚元村 | 364 | 纳管处理 | / | / | 1.30 | 0 | 104.00 | 104.00 |
|  | 武乡县 | 韩北乡 | 韩北村 | 韩北村 | 1184 | 纳管处理 | / | / | 0.80 | 0 | 64.00 | 64.00 |
|  | 武乡县 | 韩北乡 | 圪道村 | 圪道村 | 550 | 纳管处理 | / | / | 1.20 | 0 | 96.00 | 96.00 |
|  | 武乡县 | 韩北乡 | 前沟村 | 后沟村 | 271 | 纳管处理 | / | / | 1.00 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 沁县 | 段柳乡 | 宋家沟村 | 宋家沟村 | 598 | 纳管处理 | / | / | 5.80 | 0 | 348.00 | 348.00 |
|  | 沁县 | 段柳乡 | 宋家沟村 | 暖泉村 |  | 纳管处理 | / | / |  | 0 |  |  |
|  | 沁源县 | 郭道镇 | 伏贵村 | 伏贵村 | 1207 | 集中处理 | A/O | 43 | 6.89 | 34.00 | 82.00 | 116.00 |
|  | 沁源县 | 郭道镇 | 东村 | 东村 | 1130 | 集中处理 | A2/O | 58 | 8.43 | 45.00 | 124.00 | 169.00 |
|  | 沁源县 | 李元镇 | 下庄村 | 下庄村 | 476 | 集中处理 | A2/O |  | 1.58 | 设施已建成、位于上庄村 | 25.00 | 25.00 |
|  | 沁源县 | 王和镇 | 红莲村 | 红莲村 | 1335 | 纳管处理 | / | / | 3.09 | 0 | 36.00 | 36.00 |
|  | 沁源县 | 韩洪乡 | 程壁村 | 程壁村 | 760 | 集中处理 | A2/O | 152 | 5.00 | 89.00 | 60.00 | 149.00 |
|  | 沁源县 | 韩洪乡 | 韩洪村 | 韩洪村 | 1780 | 纳管处理 | / | / | 12.52 | 0 | 248.00 | 248.00 |
|  | 沁源县 | 韩洪乡 | 王壁村 | 王壁村 | 504 | 纳管处理 | / | / | 4.84 | 0 | 142.00 | 142.00 |
|  | 沁源县 | 赤石桥乡 | 赤石桥村 | 赤石桥村 | 754 | 集中处理 | A2/O | 27 | 5.57 | 21.00 | 73.00 | 94.00 |
|  | 沁源县 | 景凤乡 | 景凤村 | 景凤村 | 475 | 集中处理 | 厌氧（化粪池） | 17 | 3.15 | 6.80 | 43.00 | 49.80 |
|  | 沁源县 | 官滩乡 | 琵琶园村 | 琵琶园村 | 220 | 集中处理 | 厌氧（化粪池） | 8 | 2.12 | 3.20 | 33.00 | 36.20 |

附表4-5 长治市2024年规划治理村庄污水处理工程内容及投资情况

| 序号 | 县区 | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 | 常住人口 （人） | 治理模式 | 处理工艺 | 设计规模 （t/d） | 管网长度（km） | 投资估算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设施 （万元） | 管网 （万元） | 合计 （万元） |
|  | 潞州区 | 老顶山镇 | 天桥村 | 大天桥村 | 1100 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 100 | 2.47 | 90.00 | 338.95 | 428.95 |
|  | 潞州区 | 老顶山镇 | 罗家庄村 | 大罗村 | 687 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 100 | 1.56 | 90.00 | 220.49 | 310.49 |
|  | 潞州区 | 大辛庄镇 | 陈村 | 陈村 | 1700 | 纳管处理 | / | / | 4.06 | 0 | 555.04 | 555.04 |
|  | 潞州区 | 大辛庄镇 | 西旺村 | 西旺村 | 1220 | 纳管处理 | / | / | 7.20 | 0 | 977.05 | 977.05 |
|  | 潞州区 | 大辛庄镇 | 壁头村 | 壁头村 | / | 拟搬迁村庄 | / | / | / | / | / | / |
|  | 潞州区 | 大辛庄镇 | 漳泽村 | 漳泽村 | / | 拟搬迁村庄 | / | / | / | / | / | / |
|  | 上党区 | 郝家庄镇 | 王童村 | 王童村 | 1629 | 集中处理 | A/O-MBR | 50 | 8.70 | 87.00 | 475.00 | 562.00 |
|  | 上党区 | 郝家庄镇 | 高河村 | 高河村 | 2260 | 集中处理 | A/O-MBR | 100 | 4.90 | 115.00 | 172.00 | 287.00 |
|  | 上党区 | 苏店镇 | 司马村 | 司马村 | 2350 | 集中处理 | A/O-MBR | 300 | 35.00 | 307.00 | 1000.00 | 1307.00 |
|  | 上党区 | 苏店镇 | 冯村 | 冯村 | 1677 | 集中处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 宋杜村 | 宋杜村 | 768 | 集中处理 | 调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 70 | 4.24 | 42.00 | 162.20 | 204.20 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 崔邵村 | 崔邵村 | 1054 | 集中处理 |  | 85 | 7.71 | 51.00 | 363.80 | 414.80 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 东司华村 | 东崔村 | 676 | 集中处理 |  | 60 | 3.28 | 36.00 | 138.90 | 174.90 |
|  | 屯留区 | 路村乡 | 郭庄村 | 郭庄村 | 1430 | 集中处理 |  | 130 | 7.93 | 78.00 | 386.40 | 464.40 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 洪岭村 | 洪岭村 | 535 | 纳管处理 | / | / | 0.80 | 0 | 64.00 | 64.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 东白兔村 | 东白兔村 | 1780 | 纳管处理 | / | / | 1.50 | 0 | 120.00 | 120.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 宋村 | 宋村 | 2936 | 集中处理 | 改良A²/O | 50 | 1.50 | 60.00 | 120.00 | 180.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 温村 | 温村 | 1325 | 集中处理 | 改良A²/O | 100 | 3.30 | 90.00 | 264.00 | 354.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 石窟村 | 石窟村 | 1334 | 集中处理 | 改良A²/O | 100 | 2.00 | 90.00 | 160.00 | 250.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 黄沙岭村 | 黄沙岭村 | 331 | 集中处理 | 改良A²/O | 50 | 3.00 | 60.00 | 240.00 | 300.00 |
|  | 潞城区 | 店上镇 | 北村 | 北村 | 2480 | 集中处理 | 改良A²/O | 150 | 1.30 | 120.00 | 104.00 | 224.00 |
|  | 襄垣县 | 古韩镇 | 仓上村 | 仓上村 | 802 | 纳管处理 | / | / | 3.40 | 0 | 204.00 | 204.00 |
|  | 襄垣县 | 古韩镇 | 西王桥村 | 西王桥村 | 532 | 纳管处理 | / | / | 3.80 | 0 | 228.00 | 228.00 |
|  | 襄垣县 | 古韩镇 | 王家庄村 | 王家庄村 | 1625 | 纳管处理 | / | / | 6.60 | 0 | 396.00 | 396.00 |
|  | 襄垣县 | 北底乡 | 东岸底村 | 东岸底村 | 328 | 集中处理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 60 | 3.30 | 72.00 | 198.00 | 270.00 |
|  | 平顺县 | 青羊镇 | 羊井底村 | 羊井底村 | 1910 | 集中处理 | 一体化 | 50 | 2.59 | 45.00 | 77.76 | 215.08 |
|  | 平顺县 | 西沟乡 | 申家坪村 | 申家坪村 | 462 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 0.89 | 18.00 | 26.73 | 79.48 |
|  | 平顺县 | 龙溪镇 | 新城村 | 新城村 | 2623 | 集中处理 | 一体化 | 65 | 3.52 | 58.50 | 105.48 | 289.16 |
|  | 平顺县 | 东寺头乡 | 安阳村 | 安阳村 | 454 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 1.23 | 18.00 | 36.78 | 99.45 |
|  | 平顺县 | 中五井乡 | 排珩村 | 排珩村 | 336 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 1.91 | 18.00 | 57.15 | 139.17 |
|  | 平顺县 | 石城镇 | 崔家庄村 | 崔家庄村 | 349 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 1.16 | 18.00 | 34.74 | 95.35 |
|  | 平顺县 | 北耽车乡 | 东梳村 | 东梳村 | 138 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 0.30 | 18.00 | 9.03 | 43.85 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 西社村 | 西社村 | 312 | 集中处理 | SBR | 15 | 1.40 | 13.50 | 46.00 | 78.30 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 郎庄村 | 郎庄村 | 315 | 集中处理 | SBR | 10 | 1.50 | 9.00 | 50.00 | 79.00 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 幸福庄村 | 幸福庄村 | 400 | 集中处理 | SBR | 20 | 2.70 | 18.00 | 90.00 | 144.00 |
|  | 黎城县 | 西井镇 | 源泉村 | 源泉村 | 1198 | 集中处理 | 纳入源庄管网 |  | 2.10 |  | 70.00 | 98.00 |
|  | 黎城县 | 西井镇 | 源庄村 | 源庄村 | 704 | 集中处理 | SBR | 80 | 2.20 | 72.00 | 73.00 | 174.20 |
|  | 黎城县 | 黎侯镇 | 晋福村 | 晋福村 | 2060 | 纳管处理 | 纳入城市管网 | 125 | 4.50 |  | 151.00 | 211.00 |
|  | 壶关县 | 龙泉镇 | 北河村 | 北河村 | 1072 | 纳管处理 | / | / | 3.50 | 0 | 280.00 | 280.00 |
|  | 壶关县 | 经济开发区 | 呈祥村 | 王家河村 | 408 | 纳管处理 | / | / | 2.10 | 0 | 270.00 | 270.00 |
|  | 壶关县 | 经济开发区 | 坛上村 | 坛上村 | 520 | 纳管处理 | / | / | 2.50 | 0 | 200.00 | 200.00 |
|  | 壶关县 | 集店乡 | 南皇村 | 南皇村 | 1646 | 纳管处理 | / | / | 7.20 | 0 | 576.00 | 576.00 |
|  | 壶关县 | 集店乡 | 北皇村 | 北皇村 | 2123 | 纳管处理 | / | / | 9.30 | 0 | 744.00 | 744.00 |
|  | 壶关县 | 大峡谷镇 | 青龙峡村 | 前脑村 | 275 | 集中处理 | 微生态滤床 | 20 | 1.50 | 60.00 | 100.00 | 160.00 |
|  | 长子县 | 南漳镇 | 南李末村 | 南李末村 | 1200 | 集中处理 | 三级沉淀池 | 80 | 0.3 | 15 | 7.5 | 22.5 |
|  | 长子县 | 鲍店镇 | 王家庄村 | 王家庄村 | 800 | 纳管处理 | / | / | 1.137 | 0 | 81.45 | 81.45 |
|  | 长子县 | 鲍店镇 | 张庄村 | 张庄村 | 895 | 纳管处理 | / | / | 1.802 | 0 | 142.43 | 142.43 |
|  | 武乡县 | 洪水镇 | 东庄村 | 东庄村 | 700 | 纳管处理 | / | / | 1.20 | 0 | 96.00 | 96.00 |
|  | 武乡县 | 洪水镇 | 寨坪村 | 寨坪村 | 578 | 纳管处理 | / | / | 0.80 | 0 | 64.00 | 64.00 |
|  | 武乡县 | 墨镫乡 | 合家垴村 | 合家垴村 | 340 | 纳管处理 | / | / | 1.60 | 0 | 128.00 | 128.00 |
|  | 武乡县 | 墨镫乡 | 新村 | 曹家堙村 | 355 | 纳管处理 | / | / | 1.80 | 0 | 128.00 | 128.00 |
|  | 武乡县 | 墨镫乡 | 墨镫村 | 常青村 | 285 | 纳管处理 | / | / | 2.00 | 0 | 160.00 | 160.00 |
|  | 武乡县 | 蟠龙镇 | 尚元村 | 祥良村 | 691 | 纳管处理 | / | / | 0.80 | 0 | 64.00 | 64.00 |
|  | 武乡县 | 蟠龙镇 | 陌裕村 | 陌裕村 | 685 | 纳管处理 | / | / | 1.00 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 武乡县 | 蟠龙镇 | 白家庄村 | 白家庄村 | 228 | 纳管处理 | / | / | 1.20 | 0 | 96.00 | 96.00 |
|  | 武乡县 | 韩北乡 | 北上合村 | 北上合村 | 726 | 纳管处理 | / | / | 1.20 | 0 | 96.00 | 96.00 |
|  | 武乡县 | 韩北乡 | 南上合村 | 南上合村 | 507 | 纳管处理 | / | / | 1.00 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 沁县 | 段柳乡 | 交漳村 | 交漳村 | 402 | 纳管处理 | / | / | 2.40 | 0 | 144.00 | 144.00 |
|  | 沁源县 | 郭道镇 | 东阳城村 | 东阳城村 | 857 | 集中处理 | A2/O | 44 | 5.43 | 34.00 | 72.00 | 106.00 |
|  | 沁源县 | 李元镇 | 贤友村 | 贤友村 | 815 | 纳管处理 | / | / | 5.28 | 0 | 75.00 | 75.00 |
|  | 沁源县 | 李元镇 | 马森村 | 马森村 | 1090 | 纳管处理 | / | / | 6.50 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 沁源县 | 李元镇 | 韩家沟村 | 韩家沟村 | 2548 | 纳管处理 | / | / | 4.68 | 0 | 173.00 | 173.00 |
|  | 沁源县 | 灵空山镇 | 下兴居村 | 下兴居村 | 829 | 纳管处理 | / | / | 5.87 | 0 | 77.00 | 77.00 |
|  | 沁源县 | 灵空山镇 | 东柏子村 | 东柏子村 | 1100 | 纳管处理 | / | / | 3.86 | 0 | 66.00 | 66.00 |
|  | 沁源县 | 灵空山镇 | 王庄村 | 王庄村 | 853 | 纳管处理 | / | / | 6.13 | 0 | 82.00 | 82.00 |
|  | 沁源县 | 交口乡 | 正中村 | 正中村 | 802 | 集中处理 | A2/O | 29 | 4.84 | 23.00 | 66.00 | 89.00 |
|  | 沁源县 | 聪子峪乡 | 水峪村 | 水峪村 | 832 | 集中处理 | A/O | 30 | 5.13 | 23.00 | 66.00 | 89.00 |

附表4-6 长治市2025年规划治理村庄污水处理工程内容及投资情况

| 序号 | 县区 | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 | 常住人口 （人） | 治理模式 | 处理工艺 | 设计规模 （t/d） | 管网长度（km） | 投资估算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设施 （万元） | 管网 （万元） | 合计 （万元） |
|  | 潞州区 | 大辛庄镇 | 张村 | 张村 | 2190 | 纳管处理 | / | / | 3.66 | 0 | 498.75 | 498.75 |
|  | 潞州区 | 老顶山镇 | 南垂村 | 南垂村 | 5000 | 纳管处理 | / | / | 7.85 | 0 | 1083.46 | 1083.46 |
|  | 潞州区 | 老顶山镇 | 王村 | 王村 | 3300 | 纳管处理 | / | / | 8.47 | 0 | 1169.04 | 1169.04 |
|  | 潞州区 | 马厂镇 | 马庄村 | 马庄村 | / | 拟搬迁村庄 | / | / | / | / | / | / |
|  | 潞州区 | 马厂镇 | 上韩村 | 上韩村 | / | 拟搬迁村庄 | / | / | / | / | / | / |
|  | 潞州区 | 马厂镇 | 泽头村 | 上省村 | 580 | 集中处理 | A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 150 | / | / | / | / |
|  | 潞州区 | 马厂镇 | 台上村 | 台上村 | 970 | 集中处理 |  |  | 3.93 | 135.00 | 536.69 | 671.69 |
|  | 潞州区 | 马厂镇 | 泽头村 | 泽头村 | 1067 | 集中处理 |  | 100 | 2.04 | 90.00 | 285.47 | 375.47 |
|  | 上党区 | 郝家庄镇 | 高村 | 高村 | 1350 | 集中处理 | A/O-MBR | 0 | 3.80 | 128.00 | 190.00 | 318.00 |
|  | 上党区 | 东和乡 | 南和村 | 南和村 | 3371 | 集中处理 | A/O-MBR | 250 | 25.00 | 265.00 | 1250.00 | 1515.00 |
|  | 上党区 | 苏店镇 | 王董村 | 王董村 | 1870 | 集中处理 | A/O-MBR | 120 | 15.00 | 151.00 | 750.00 | 901.00 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 南岗村 | 南岗村 | 760 | 集中处理 | 调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备 | 70 | 3.84 | 42.00 | 153.20 | 195.20 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 东司华村 | 中华村 | 628 | 集中处理 |  | 50 | 3.85 | 30.00 | 161.50 | 191.50 |
|  | 屯留区 | 上村镇 | 岭上村 | 岭上村 | 1900 | 集中处理 |  | 200 | 4.06 | 120.00 | 150.80 | 270.80 |
|  | 潞城区 | 史回镇 | 史回村 | 史回村 | 3401 | 集中处理 | 改良A²/O | 100 | 2.30 | 100.00 | 184.00 | 284.00 |
|  | 潞城区 | 史回镇 | 王里堡村 | 王里堡村 | 1336 | 集中处理 | 改良A²/O | 100 | 1.80 | 100.00 | 144.00 | 244.00 |
|  | 潞城区 | 合室乡 | 合室村 | 合室村 | 2595 | 集中处理 | 改良A²/O | 150 | 3.30 | 135.00 | 264.00 | 399.00 |
|  | 潞城区 | 合室乡 | 合室村 | 阳坡村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潞城区 | 合室乡 | 桥堡村 | 桥堡村 | 598 | 集中处理 | 改良A²/O | 30 | 1.80 | 36.00 | 144.00 | 180.00 |
|  | 潞城区 | 黄牛蹄乡 | 黄牛蹄村 | 黄牛蹄村 | 2404 | 集中处理 | 改良A²/O | 100 | 2.40 | 100.00 | 192.00 | 292.00 |
|  | 潞城区 | 黄牛蹄乡 | 辛安村 | 辛安村 | 1502 | 集中处理 | 改良A²/O | 100 | 2.20 | 100.00 | 176.00 | 276.00 |
|  | 襄垣县 | 夏店镇 | 付北村 | 付北村 | 683 | 集中处理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 40 | 3.60 | 48.00 | 216.00 | 264.00 |
|  | 襄垣县 | 西营镇 | 城底村 | 城底村 | 1260 | 集中处理 |  | 70 | 5.20 | 84.00 | 312.00 | 396.00 |
|  | 襄垣县 | 下良镇 | 段堡村 | 段堡村 | 953 | 集中处理 |  | 50 | 2.20 | 60.00 | 132.00 | 192.00 |
|  | 襄垣县 | 善福乡 | 善福村 | 善福村 | 1760 | 集中处理 |  | 100 | 6.80 | 120.00 | 408.00 | 528.00 |
|  | 襄垣县 | 北底乡 | 北底村 | 北底村 | 738 | 集中处理 |  | 60 | 4.80 | 72.00 | 288.00 | 360.00 |
|  | 平顺县 | 青羊镇 | 孝文村 | 孝文村 | 1097 | 集中处理 | 一体化 | 30 | 1.73 | 27.00 | 51.00 | 139.15 |
|  | 平顺县 | 西沟乡 | 韩家村 | 韩家村 | 310 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 0.88 | 18.00 | 26.40 | 78.71 |
|  | 平顺县 | 龙溪镇 | 井泉村 | 井泉村 | 874 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 1.56 | 18.00 | 46.65 | 118.84 |
|  | 平顺县 | 杏城镇 | 赵城村 | 赵城村 | 1765 | 集中处理 | 一体化 | 45 | 3.06 | 40.50 | 91.80 | 239.06 |
|  | 平顺县 | 东寺头乡 | 安咀村 | 安咀村 | 890 | 集中处理 | 一体化 | 25 | 1.07 | 22.50 | 32.13 | 95.50 |
|  | 平顺县 | 石城镇 | 东庄村 | 东庄村 | 1137 | 集中处理 | 一体化 | 65 | 1.40 | 0 | 42.06 | 89.89 |
|  | 平顺县 | 北耽车乡 | 湾里村 | 湾里村 | 382 | 集中处理 | 一体化 | 20 | 1.54 | 18.00 | 46.29 | 118.40 |
|  | 黎城县 | 西井镇 | 上黄堂村 | 上黄堂村 | 575 | 集中处理 | SBR | 30 | 2.10 | 27.00 | 69.00 | 124.00 |
|  | 黎城县 | 西井镇 | 下黄堂村 | 下黄堂村 | 804 | 集中处理 | SBR | 20 | 2.30 | 18.00 | 75.00 | 123.80 |
|  | 黎城县 | 东阳关镇 | 长宁村 | 长宁村 | 1500 | 集中处理 | SBR | 60 | 3.60 | 54.00 | 120.00 | 222.00 |
|  | 黎城县 | 东阳关镇 | 东阳关村 | 东阳关村 | 2918 | 集中处理 | A2O | 135 | 6.00 | 135.00 | 169.00 | 370.80 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 东柏峪村 | 东柏峪村 | 605 | 集中处理 | SBR | 45 | 2.20 | 40.50 | 74.00 | 143.70 |
|  | 黎城县 | 上遥镇 | 西柏峪村 | 西柏峪村 | 555 | 纳管处理 | 纳入东柏峪管网 |  | 1.60 |  | 52.00 | 73.20 |
|  | 壶关县 | 大峡谷镇 | 杨家池村 | 杨家池村 | 735 | 集中处理 | 微生态滤床 | 50 | 3.50 | 100.00 | 255.00 | 355.00 |
|  | 壶关县 | 大峡谷镇 | 桥后沟村 | 桥后沟村 | 387 | 集中处理 | 微生态滤床 | 30 | 2.00 | 90.00 | 124.00 | 214.00 |
|  | 壶关县 | 黄山乡 | 永兴村 | 申家岭村 | 218 | 集中处理 | 微生态滤床 | 20 | 1.20 | 60.00 | 100.00 | 160.00 |
|  | 壶关县 | 五龙山乡 | 刘寨村 | 刘寨村 | 720 | 集中处理 | 微生态滤床 | 50 | 3.10 | 100.00 | 223.00 | 323.00 |
|  | 壶关县 | 石坡乡 | 石坡村 | 石坡村 | 1511 | 集中处理 | 微生态滤床 | 50 | 3.10 | 100.00 | 223.00 | 323.00 |
|  | 壶关县 | 经济开发区 | 常平村 | 常平村 | 2385 | 集中处理 | 微生态滤床 | 300 | 3.50 | 262.00 | 300.00 | 562.00 |
|  | 壶关县 | 经济开发区 | 杜家河村 | 杜家河村 | 1034 | 纳管处理 | / | / | 3.50 | 0 | 280.00 | 280.00 |
|  | 长子县 | 鲍店镇 | 张庄村 | 西万户村 | 380 | 纳管处理 | / | / | 1.379 | 0 | 101.21 | 101.21 |
|  | 长子县 | 鲍店镇 | 东万户村 | 东万户村 | 537 | 纳管处理 | / | / | 1.036 | 0 | 72.52 | 72.52 |
|  | 武乡县 | 洪水镇 | 苏峪村 | 苏峪村 | 600 | 纳管处理 | / | / | 1.20 | 0 | 96.00 | 96.00 |
|  | 武乡县 | 洪水镇 | 白和村 | 白和村 | 900 | 纳管处理 | / | / | 1.10 | 0 | 88.00 | 88.00 |
|  | 武乡县 | 墨镫乡 | 青草堙村 | 青草堙村 | 179 | 纳管处理 | / | / | 1.60 | 0 | 128.00 | 128.00 |
|  | 武乡县 | 墨镫乡 | 河神堙村 | 河神堙村 | 264 | 纳管处理 | / | / | 1.80 | 0 | 144.00 | 144.00 |
|  | 武乡县 | 蟠龙镇 | 温庄村 | 温庄村 | 267 | 纳管处理 | / | / | 0.80 | 0 | 64.00 | 64.00 |
|  | 武乡县 | 蟠龙镇 | 苗杜村 | 李家坪村 | 441 | 纳管处理 | / | / | 1.00 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 武乡县 | 韩北乡 | 王家裕村 | 西头村 | 290 | 纳管处理 | / | / | 1.20 | 0 | 96.00 | 96.00 |
|  | 武乡县 | 韩北乡 | 枣林村 | 枣林村 | 574 | 纳管处理 | / | / | 1.00 | 0 | 80.00 | 80.00 |
|  | 沁县 | 段柳乡 | 泊村 | 泊村 | 348 | 纳管处理 | / | / | 1.60 | 0 | 96.00 | 96.00 |
|  | 沁源县 | 沁河镇 | 南石村 | 南石村 | 910 | 集中处理 | A2/O | 75 | 8.28 | 59.00 | 160.00 | 219.00 |
|  | 沁源县 | 郭道镇 | 兴盛村 | 兴盛村 | 439 | 纳管处理 | / | / | 3.74 | 0 | 137.00 | 137.00 |
|  | 沁源县 | 李元镇 | 李城村 | 李城村 | 802 | 纳管处理 | / | / | 6.34 | 0 | 175.00 | 175.00 |
|  | 沁源县 | 灵空山镇 | 畅村 | 畅村 | 610 | 纳管处理 | / | / | 4.75 | 0 | 61.00 | 61.00 |
|  | 沁源县 | 王陶镇 | 百草村 | 百草村 | 698 | 纳管处理 | / | / | 3.52 | 0 | 42.00 | 42.00 |
|  | 沁源县 | 中峪乡 | 龙头村 | 龙头村 | 580 | 纳管处理 | / | / | 3.26 | 0 | 72.00 | 72.00 |
|  | 沁源县 | 交口乡 | 仁义村 | 仁义村 | 450 | 纳管处理 | / | / | 1.42 | 0 | 111.00 | 111.00 |
|  | 沁源县 | 交口乡 | 官军村 | 官军村 | 816 | 集中处理 | A2/O | 29 | 6.69 | 23.00 | 132.00 | 155.00 |
|  | 沁源县 | 交口乡 | 尚义村 | 尚义村 | 588 | 集中处理 | 厌氧（化粪池） | 21 | 3.05 | 8.40 | 35.00 | 43.40 |