冶金制造安全专项整治三年行动2022年任务分解清单（9项18条）

	序号
	任务
	工作措施
	目标要求
	责任单位
	完成时限

	1
	完善危险作业管理制度体系
	1.督促企业依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)，完善易燃易爆区域动火、进入有限空间、盲板抽堵等危险作业管理制度，并建立长效运行机制和管理体系。2.督促企业严格执行危险作业审批和作业前安全条件确认。
	危险作业管理制度和操作规程完善并有效运行
	市、县应急管理部门
	2022年底前

	2
	强化重大危险源

安全风险管控
	3.督促企业对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或场所进行辨识评估；4.组织行业内懂工艺的专家开展会诊检查。
	所有重大危险源的设备设施及监测监控系统完善、有效、可靠运行
	市、县应急管理部门
	2022年

9月底前

	
	
	5.对全市17个重大危险源进行“全覆盖”执法检查。
	
	
	2022年底前

	3
	深化重点行业领域专项治理
	6.围绕18项重点执法检查事项组织对辖区内钢铁、涉爆粉尘（粉尘作业场所10人以上）进行再排查，列出清单、建立台账。
	清单真实、台账完善
	市、县应急管理部门
	2022年

3月底前

	
	
	7.开展专项执法，从专项执法中挑选、报送典型执法案例，推动18项重点执法检查事项整改。
	18项重点执法检查事项全部销号“归零”
	市、县应急管理部门
	2022年底前

	4
	开展涉爆粉尘企业专项整治“回头看”
	8.组织专家对涉及金属粉尘、煤粉尘、木粉尘等重点企业2021年重大隐患大排查大整治发现的隐患问题整改落实情况进行“回头看”。
	涉爆粉尘重点企业全部消除重大事故隐患
	市、县应急管理部门
	2022年底前

	5
	组织有限空间作业专家指导服务
	9.组织专家对食品加工、蔬菜腌制、皮革（毛皮、羽毛）加工、造纸、印染等“轻工重点企业”进行会诊检查。
	达到“五个强化”“五个到位”要求
	县、区应急管理部门
	2022年

9月底前

	
	
	10.组织专家对县区开展专家指导服务发现的问题隐患整改落实情况进行复核。
	重点县区全覆盖
	市应急管理局
	2022年底前

	6
	建立健全落实企业主体责任长效机制
	11.督促企业落实主要负责人安全生产履职尽责承诺制度，并加大考核问责力度。
	推动企业建立从主要负责人到一线员工的安全生产责任体系
	市、县应急管理部门
	2022年底前

	
	
	12.推动落实《金属冶炼企业主要负责人安全生产考核记分办法》。
	
	市、县应急管理部门
	2022年

6月底前

	7
	推动落实双重预防

机制建设
	13.按照《金属冶炼等高风险行业领域双重预防机制建设工作指南》，规范企业双重预防机制建设工作。
	推动企业安全管理关口前移，有效防范各类生产安全事故
	市、县应急管理部门
	2022年底前

	
	
	14.督促企业构建双重预防管理体系，有效运行双重预防机制。
	
	市、县应急管理部门
	

	8
	落实分级分类监管

提高监管执法效能
	15.开展一次监管执法人员业务能力提升专题培训。
	实现差异化、精准化监管执法
	市应急管理局
	2022年

11月底前

	
	
	16.落实分级分类监管执法；实行“三位一体”执法工作模式。
	
	市、县应急管理部门
	2022年底前

	9
	加强企业安全设施

“三同时”源头管控
	17.金属冶炼建设项目安全设施设计审查率和安全设施竣工验收监督核查达到100%,其他行业新（改、扩）建设项目安全设施“三同时”抽查不少于50%。18.与生态环境部门建立沟通协调工作机制，加强工贸企业环保设施改造安全设施“三同时”监督管理。
	新改扩建项目安全设施完善，从源头管控风险
	市、县应急管理部门
	2022年底前


冶金制造专项整治三年行动2022年重点工作进展情况统计表
填表单位：                                                               填表时间：     年   月   日 

	区

分
	涉爆粉尘企业专项整治“回头看”情况
	重大危险源专家会诊检查情况
	“轻工重点企业”有限空间作业专家指导服务情况
	执法处罚情况

	
	涉爆粉尘企业总数（家）
	已回头看企业数（家）
	一般隐患
	重大隐患
	涉及重大危险源的企业数（家）
	重大危险源总数（个）
	已会诊检查重大危险源数（个）
	隐患数
	轻工重点企业总数（家）
	其中：
	已指导服务企业数（家）
	一般隐患
	重大隐患
	

	
	
	
	排查（项）
	已整改（项）
	未整改（项）
	排查（项）
	已整改（项）
	未整改（项）
	
	
	
	排查（项）
	已整改（项）
	未整改（项）
	
	食品加工企业数（家）
	蔬菜腌制企业数（家）
	皮革（毛皮、羽毛）加工企业数（家）
	造纸企业数（家）
	印染企业数（家）
	
	排查（项）
	已整改（项）
	未整改（项）
	排查（项）
	已整改（项）
	未整改（项）
	责令限期整改（家）
	停产整顿（家）
	行政罚款（万元）
	关闭

取缔（家）

	县级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	省级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未

整

改

重

大

隐

患

明

细
	


填报说明：1.此表和钢铁、涉爆粉尘企业专项执法统计数据均为累计数，请各县区应急管理部门每月29日报送两个统计表。

2.此表未整改重大隐患明细栏应详细填写隐患的具体情况、未及时整改原因、采取的管控措施及整改进展情况等。

3.此表所指重大隐患以《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》为准，主要指各级监管部门督查检查时仍存在的重大隐患。

附件1





附件2








- 1 -


