	附件
	市直各口、省管院校、各企业2022年城市园林绿化任务分配明细表

	
	

	
	
	

	市委办公室口绿化任务分配明细表

	表一
	
	
	
	
	责任人：李玉忠  

	街道
	植树地点
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	广场
	绿地
	草坪
	
	1300
	4月15日
	

	
	
	樱花
	Ф10
	3
	
	

	折合数
	
	1350
	
	

	市人大办公室绿化任务分配明细表

	表二
	
	
	
	
	责任人：牛金生

	街道
	植树地点                                 
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	机场路
	行道
	垂柳
	Ф10
	6
	4月15日
	

	
	
	小叶黄杨
	h60
	400
	
	

	折合数
	
	100
	
	

	市政府办公室口绿化任务分配明细表

	表三
	
	
	
	
	责任人: 范连星

	街道
	植树地点                                 
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	广场
	绿地
	草坪
	
	1410
	4月15日
	

	
	
	樱花
	Ф10
	2
	
	

	折合数
	
	1450
	
	





	市政协办公室绿化任务分配明细表

	表四
	
	
	
	
	责任人: 段林刚

	街    道
	植树地点                                 
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备     注

	广场
	绿地
	樱花
	Ф10
	2
	4月15日
	

	
	
	红叶小檗
	h60
	330
	
	

	
	
	草坪
	
	20
	
	

	折合数
	
	80
	
	

	市纪检委绿化任务分配明细表

	表五
	
	
	
	
	责任人：陈晓龙

	街    道
	植树地点                                 
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备     注

	机场路
	行道
	垂柳
	Ф10
	4
	4月15日
	

	
	
	小叶黄杨
	h60
	100
	
	

	
	
	鸢尾
	
	4400
	
	二年生

	折合数
	
	100
	
	

	市宣传口绿化任务分配明细表

	表六
	
	
	
	
	责任人：宋彦兵

	街    道
	植树地点                                 
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备     注

	英雄北路
	行道
	垂柳
	Ф10
	28
	4月15日
	

	
	
	鸢尾
	
	11600
	
	二年生

	长兴北路
	绿地
	草坪
	
	500
	
	

	
	便道/路心池
	卫矛
	h60
	1000
	
	

	
	行道
	法桐
	Ф10
	11
	
	

	折合数
	
	1200
	
	


	市政法口绿化任务分配明细表

	表七
	
	
	
	 
	责任人：路晓波

	街    道
	植树地点                                 
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备     注

	英雄北路
	行道
	国槐
	Ф10
	4
	4月15日
	

	潞阳门路
	绿地
	卫矛
	h60
	11000
	
	

	长兴游园
	
	月季
	
	100
	
	三年生

	旧长邯路
	
	草坪
	
	200
	
	

	保宁门东街
	
	
	
	300
	
	

	潞阳门路
	
	
	
	1000
	
	

	英雄北路
	
	玉兰
	Ф8
	22
	
	

	折合数
	
	3000
	
	

	市商务口绿化任务分配明细表

	表八
	
	
	
	
	责任人：王建强 

	街    道
	植树地点                                 
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备     注

	太行西街
	便道/路心池
	小叶黄杨
	h60
	360
	4月15日
	

	
	
	女贞
	
	720
	
	

	
	行道
	卫矛
	
	1100
	
	

	
	
	鸢尾
	
	2500
	
	二年生

	
	
	玉簪
	
	750
	
	

	捉马西大街
	便道/路心池
	卫矛
	h60
	600
	
	

	
	
	木槿
	Φ10
	43
	
	

	
	
	西府海棠
	Φ10
	49
	
	

	威远门路
	便道/路心池
	小叶黄杨
	h60
	1800
	
	

	
	
	卫矛
	
	1560
	
	

	
	
	玉簪
	
	3000
	
	二年生

	紫金西街
	便道/路心池
	小叶黄杨
	h60
	1000
	
	

	
	
	鸢尾
	
	900
	
	二年生

	
	
	月季
	
	2000
	
	三年生

	折合数
	
	3500
	
	



	市教育口绿化任务分配明细表

	表九
	
	
	
	
	责任人: 尚高明

	街    道
	植树地点
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备     注

	长兴北路
	行道
	小叶黄杨
	h60
	4500
	4月15日
	

	
	
	丁香
	冠1m
	140
	
	

	潞阳门路
	行道
	金叶女贞
	h60
	6000
	
	

	景里街
	
	法桐
	Φ10
	2
	
	

	长兴路
	便道/路心池
	小叶黄杨
	h60
	3500
	
	

	长兴路
	
	卫矛
	h60
	19000
	
	

	长兴路
	
	金叶女贞
	h60
	2000
	
	

	滨河游园
	绿地
	小叶黄杨球
	冠1m
	30
	
	

	紫金广场
	绿地
	金叶女贞
	h60
	100
	
	

	滨河游园
	
	
	
	1200
	
	

	潞阳门路
	
	
	
	1000
	
	

	紫东延伸段
	
	
	
	360
	
	

	紫金东街
	
	崂峪草
	
	1500
	
	二年生

	紫金广场
	
	草坪
	
	220
	
	

	滨河公园
	
	
	
	220
	
	

	紫东延伸段
	行道
	丁香
	冠1m
	5
	
	

	东外环
	
	
	
	10
	
	

	紫东延伸段
	
	紫薇
	Φ8
	20
	
	

	太行东街
	
	碧桃
	Φ8
	15
	
	

	延安路
	
	红叶李
	Φ8
	3
	
	

	延安路
	
	国槐
	Φ10
	7
	
	

	三角地游园
	行道
	垂柳
	Φ10
	3
	
	

	北关桥游园
	
	
	
	8
	
	

	延安路
	
	栾树
	Φ10
	1
	
	


	表九
	
	
	
	
	
	

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	紫金广场
	绿地
	玉簪
	
	1000
	4月15日
	二年生

	滨河公园
	
	
	
	1000
	
	

	延安桥
	
	
	
	8000
	
	

	潞阳门路
	行道
	小叶黄杨
	h60
	360
	
	

	紫金东街
	
	
	
	200
	
	

	紫东延伸段
	
	
	
	800
	
	

	紫金广场
	
	
	
	100
	
	

	滨河公园
	
	
	
	430
	
	

	潞阳门路
	便道/路心池
	卫矛
	h60
	1000
	
	

	英雄路
	
	
	
	360
	
	

	紫东延伸段
	
	
	
	1000
	
	

	太行东街
	
	
	
	2000
	
	

	滨河游园
	
	
	
	300
	
	

	延安路
	
	
	
	900
	
	

	延安路
	绿地
	鸢尾
	
	900
	
	二年生

	东外环
	
	
	
	2500
	
	

	紫金广场
	
	
	
	2000
	
	

	滨河游园
	
	
	
	3500
	
	

	旧长邯路
	
	
	
	900
	
	

	北关游园
	
	
	
	2000
	
	

	滨河游园
	绿地
	丹麦草
	
	1000
	
	

	东外环
	
	
	
	1000
	
	

	上党、滨河
	
	草籽
	kg
	8
	
	

	上党、滨河
	
	花籽
	kg
	8
	
	

	西一环路
	便道/路心池
	卫矛
	h60
	3600
	
	

	
	绿地
	玉簪
	
	1260
	
	二年生

	
	
	鸢尾
	
	900
	
	

	折合数
	
	6000
	
	





	市卫生口绿化任务分配明细表

	表十
	
	
	
	
	责任人：王旭琴

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	威远门路
	绿地
	鸢尾
	
	2000
	4月15日
	二年生

	博物馆游园
	
	紫叶矮樱
	Φ6
	150
	
	

	小西门游园
	绿地
	卫矛
	h60
	4140
	
	

	
	
	卫矛球
	冠1m
	5
	
	

	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	草坪
	
	80
	
	

	紫西延伸段
	便道/路心池
	卫矛
	h60
	5500
	
	

	
	
	
	
	10000
	
	

	
	
	小叶黄杨
	h60
	1500
	
	

	丰盛巷
	行道
	
	
	1100
	
	

	
	
	女贞
	h60
	2900
	
	

	沼泽王庙
	
	
	
	360
	
	

	
	
	小叶黄杨
	h60
	850
	
	

	高新区游园
	
	女贞
	h60
	220
	
	

	
	绿地
	鸢尾
	
	2500
	
	二年生

	
	
	玉簪
	
	2000
	
	

	
	
	草坪
	
	100
	
	

	逸园
	绿地
	鸢尾
	
	1800
	
	二年生

	解放东街
	便道/路心池
	金叶女贞
	h60
	3000
	
	

	
	
	雪松
	h5m
	27
	
	

	府后东街
	
	樱花
	Φ6
	30
	
	

	
	
	碧桃
	Φ8
	22
	
	

	太岳东街
	
	卫矛
	h60
	4300
	
	

	折合数
	
	4500
	
	


	市发改委口绿化任务分配明细表

	表十一
	
	责任人：申建国

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	保宁门东街
	行道
	卫矛
	h60 
	2500
	4月15日
	

	延安北路
	便道/路心池
	鸢尾
	
	6000
	
	二年生

	潞阳门路
	
	卫矛球
	冠1m
	30
	
	

	折合数
	
	300
	
	

	市农委口绿化任务分配明细表

	表十二
	
	责任人：郜起珍

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	西一环路
	绿地
	小叶黄杨
	h60
	750
	4月15日
	

	
	
	女贞
	
	1500
	
	

	
	
	月季
	
	4000
	
	三年生

	威远门路
	行道
	卫矛
	h60
	7700
	
	

	折合数
	
	1300
	
	

	市住建口绿化任务分配明细表

	表十三
	
	
	
	
	责任人：李晓路

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	兵工园、道路
	行道
	红叶小檗
	h60
	330
	4月15日
	

	
	
	樱花
	Φ10
	7
	
	

	
	
	草坪
	
	5000
	
	

	解放西街
	便道/路心池
	砂地柏
	蓬径Φ50
	200
	
	

	五一路
	
	大叶黄杨
	h60
	2000
	
	

	五一路
	
	丁香
	冠1m
	200
	
	

	解放西街
	
	卫矛/女贞
	h60
	40000
	
	

	折合数
	
	8000
	
	





	市经信委（国资委）口绿化任务分配明细表

	表十四
	
	责任人：方晋斌

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	解放西街
	行道
	丁香
	冠1m
	200
	4月15日
	

	五一路
	绿地
	卫矛/女贞
	h60
	40000
	
	

	五一路
	
	卫矛/女贞
	h60
	12000
	
	

	解放西街
	行道
	雪松
	h5m
	14
	
	

	
	
	国槐
	Φ10
	7
	
	

	体育路
	行道
	法桐
	Φ10
	13
	
	

	北一环
	
	楸树
	Φ10
	11
	
	

	北外环
	
	国槐
	Φ10
	7
	
	

	体育路
	
	碧桃
	Φ6
	13
	
	

	北一环
	行道
	金叶女贞
	h60
	2900
	
	

	
	
	红叶小檗
	h60
	1500
	
	

	惠丰社区公园
	绿地
	草坪
	
	2300
	
	

	
	
	卫矛
	h60
	1300
	
	

	折合数
	
	7500
	
	


	驻市部队口绿化任务分配明细表

	表十五
	
	
	
	
	责任人：王海超

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（个）
	完成时间
	备注

	市区
	
	打坑
	50-100
	2000
	4月15日
	

	折合数
	
	500
	
	

	长钢绿化任务分配明细表

	表十六
	
	责任人：冯云林

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	东外环
	便道/路心池
	丁香
	冠1m
	36
	4月15日
	

	德化门东街
	
	
	
	200
	
	

	迎宾大道
	绿地
	金叶女贞
	h60
	6000
	
	

	
	
	月季
	
	315
	
	二年生

	
	
	鸢尾
	
	1000
	
	

	折合数
	
	1250
	
	

	潞矿绿化任务分配明细表

	表十七
	
	责任人：王志清

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	潞州区
	重点镇、中心村
	国槐
	Ф6-7
	1450
	4月15日
	

	折合数
	
	6000
	
	





	漳电绿化任务分配明细表

	表十八
	
	责任人：白　冰

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	兵工园、道路
	绿地
	草坪
	
	950
	4月15日
	

	惠丰社区公园
	
	红叶小檗
	h60
	1000
	
	

	
	
	小叶黄杨
	
	1500
	
	

	清华厂公园
	
	卫矛
	
	1800
	
	

	
	
	小叶黄杨
	
	720
	
	

	
	
	砂地柏
	蓬径Ф50
	320
	
	

	北一环
	便道/路心池
	红叶李
	Φ6
	8
	
	

	
	
	小叶黄杨
	h60
	2100
	
	

	紫西延伸段
	行道
	法桐
	Φ10
	11
	
	

	西一环路
	
	楸树
	Φ10
	10
	
	

	捉马西大街
	
	法桐
	Φ10
	3
	
	

	捉马西大街
	
	栾树
	
	4
	
	

	折合数
	
	2500
	
	


	清华绿化任务分配明细表

	表十九
	
	
	
	
	责任人：潘裕林

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	广场
	绿地
	草坪
	
	1300
	4月15日
	

	兵工园、道路
	
	
	
	300
	
	

	
	
	侧柏
	h1.5m
	180
	
	

	
	
	卫矛
	h60
	1800
	
	

	折合数
	
	2000
	
	

	淮海绿化任务分配明细表

	表二十
	
	责任人：贾福权

	街道
	植树地点
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	解放西街
	行道
	丁香
	冠1m
	200
	4月15日
	

	五一路
	
	卫矛/女贞
	h60
	52000
	
	

	解放西街
	
	雪松
	h5m
	14
	
	

	
	
	国槐
	Φ10
	7
	
	

	折合数
	
	
	
	2500
	
	





	三元煤业绿化任务分配明细表

	表二十一
	
	责任人: 赵红星

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	西街
	行道
	国槐
	Φ10
	1
	4月15日
	

	红旗广场
	
	油松
	h4.5m
	1
	
	

	上党门
	
	油松
	h4.5m
	1
	
	

	西街
	
	小叶黄杨
	h60
	7200
	
	

	英雄南路
	绿地
	草坪
	
	520
	
	

	英雄南路
	
	红叶小檗
	h60
	1800
	
	

	英雄南路
	
	红叶李
	Φ10
	6
	
	

	英雄南路
	
	玉簪
	
	2500
	
	二年生

	解放西街
	
	月季
	
	5000
	
	三年生

	解放西街
	便道/路心池
	小叶黄杨
	h60
	7200
	
	

	长兴北路
	
	红叶小檗
	h60
	3600
	
	

	下梅辉坡
	
	卫矛
	h60
	1800
	
	

	英雄南路
	行道
	樱花
	Φ10
	20
	
	

	英雄南路
	便道/路心池
	丹麦草
	
	7200
	
	

	长兴北路
	
	小叶黄杨
	h60
	720
	
	

	长兴北路
	
	金叶女贞
	h60
	720
	
	

	长兴北路
	
	卫矛
	h60
	720
	
	

	英雄南路
	
	红叶小檗
	h60
	720
	
	

	英雄南路
	
	卫矛
	h60
	720
	
	

	英雄南路
	绿地
	鸢尾
	
	1800
	
	二年生

	解放西街
	
	月季
	
	1250
	
	三年生

	折合数
	
	4500
	
	


	漳山电厂绿化任务分配明细表

	表二十二
	
	责任人：刘金学

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（㎡）
	完成时间
	备注

	解放东街
	行道
	碧桃
	Φ4cm
	13
	4月15日
	

	府后东街
	便道/路心池
	云杉
	h5m
	2
	
	

	
	
	金叶女贞
	h60
	400
	
	

	
	
	鸢尾
	
	700
	
	二年生

	东关匝道
	
	丁香
	冠1m
	310
	
	

	折合数
	
	1200
	
	

	山西机电职业技术学院绿化任务分配明细表

	表二十三
	
	责任人：李海增

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	潞阳门路
	便道/路心池
	卫矛
	h60
	5600
	4月15日
	

	长兴北路
	
	
	
	3000
	
	

	
	
	鸢尾
	
	14000
	
	二年生

	英雄北路
	绿地
	小叶黄杨
	h60
	200
	
	

	景里街
	行道
	法桐
	Ф10
	4
	
	

	折合数
	
	700
	
	

	长治医学院绿化任务分配明细表

	表二十四
	
	责任人：李长江

	街道
	植树地点
	品  种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	广场
	绿地
	砂地柏
	蓬径Ф50
	85
	4月15日
	

	
	
	大叶黄杨
	h60
	2000
	
	

	
	
	草坪
	
	1300
	
	

	折合数
	
	2000

	
	





	长治学院绿化任务分配明细表

	表二十五
	
	责任人：曹景川

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	迎宾大道
	行道
	馒头柳
	Φ10
	31
	4月15日
	

	
	绿地
	卫矛
	h60
	3000
	
	

	
	
	红叶小檗
	h60
	11000
	
	

	
	
	卫矛
	h60
	3600
	
	

	
	
	红叶小檗
	h60
	7000
	
	

	折合数
	
	2000
	
	

	长治热电绿化任务分配明细表

	表二十六
	
	责任人：杨　彦

	街道
	植树地点
	品种
	规格（cm）
	数量（株）
	完成时间
	备注

	府后东街
	行道
	女贞球
	冠1m
	2
	4月15日
	

	
	
	法桐
	Φ10
	3
	
	

	
	
	西府海棠
	Φ6
	2
	
	

	东关匝道
	便道/路心池
	丁香
	冠1m
	190
	
	

	东外环
	
	
	
	164
	
	

	折合数
	
	1300
	
	


9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22








