附件1

2018—2020年山西省铁路专用线重点建设项目

| 序号 | 建设主体 | 专用线名称 | 所属铁路局 | 接轨站 | 规划里程 （公里） | 开工时间 | 完工时间 | 预计投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金烨国际物流 有限公司 | 金烨国际物流园铁路专用线 | 郑州局 | 瓦日铁路壶关站 | 27 | 正处于初步设计规划阶段 |  | 10 |
| 2 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 古城铁路专用线 | 郑州局 | 郭庄站 | 7.985 | 2018年4月 | 2021年7月 | 5.79 |
|  |  | 李村铁路专用线 |  | 长子南站 | 10.3 | 李村专用线目前处于前期设计阶段，开工时间、完工时间暂不确定 |  | 8.3 |
| 3 | 山西能投煤炭物流有限公司 | 山西省长子县能源交通物流有限公司 | 郑州局 | 长子南站 | 9.56 | 2013年6月 | 2020年6月 | 15 |