附件

长治市加快推进交通强市建设计划任务清单

| 编号 | 任务内容 | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示范项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | “四好农村路”示范县 | 新增2个县为“四好农村路”省级示范县，1个县为“四好农村路”国家级示范县。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 |  |
| 2 | 交旅融合示范路 | 发展“交通+红色旅游”“交通+生态旅游”“交通+特色农业”“交通+康养小镇”等绿色经济，利用公路沿线大力发展农家乐、农村客栈等特色产业建设一批“美丽公路”“幸福小康路”。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 |  |
| 3 | 一体化综合客运枢纽 | 依托长治高铁东站，新建一个综合客运枢纽,未来规划成为集机场、高铁、公路、城市轻轨、公交枢纽、出租车、社会车辆、旅游集散等功能于一体综合客运枢纽。 | 市交通运输局 | 市发改委 | 3.6亿 |
| 4 | 智慧物流综合枢纽 | 全力打造晋东南陆港物流枢纽，规划建设煤焦矿铁路集散区、再生资源回收利用区、建材综合交易市场、机电设备产品交易市场、电子商务交易中心、工矿产品研发检验中心六大功能区,实现智慧化管理与应用。 | 市交通运输局 | 壶关县人民政府 | 20亿 |

— 1 —

| 编号 — 20 — | 任务内容 | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 普通国省干线收费公路自由流收费系统项目 | 开展收费技术、模式、服务创新，运用ETC、北斗高精度定位、车牌识别等技术，实现普通干线公路不停车收费；研究提出适用于自由流收费的费率标准；与公安部门联合建立综合执法机制。 | 市交通运输局 | 山西省公路局长治分局 | 0.8088亿 |
| 6 | 分散式公共充电桩建设 | 大力推进分散式公共充电桩建设，加密城市公共充电基础设施网络，缩短服务半径，在府后东西街、长兴北路、体育路等路边停车位及万达广场地下停车场先行建设分散式公共充电桩。 | 市交通运输局 | 市工信局 国家电网长治供电分公司 |  |
| 7 | 多式联运 | 优化运输方式供给结构，设立快速换装中心，应用智能化监管手段，制定完善统一的多式联运规则和多式联运经营管理制度。 | 市交通运输局 | 山西成功投资集团等企业 |  |

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务一：构建立体互联高效衔接的综合交通 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 完善航空网布局 | 新建沁源 通用机场 | 位于沁源县沁河镇牧花园村北马圈，总占地面积1076.76亩。拟定为A1级通用机场。 | 沁源县人民 政府 | 市发改委 市规划和自然资源局 | 3.5亿 |
| 9 |  | 新建武乡 通用机场 | 位于武乡县祁村。用地规模本期631.33亩，远期2000亩。拟按A1级通用机场规划设计，飞行区等级为2B级。 | 武乡县人民 政府 | 市发改委 市规划和自然资源局 | 4.49亿 |
| 10 |  | 长治机场迁建工作 | 加快推进王村机场机场迁建的论证、选址等前期工作，争取列入《国家民航“十四五”发展规划》中期调整项目中，并根据前期工作进展适时开展相关建设工作。 | 市发改委 | 长治机场 市交通运输局 | 73.05亿 |
| 11 |  | 其他通用机场建设 | 在黎城县、沁县、壶关县、平顺县、上党区、襄垣县和长子县建设通用机场。 | 黎城县、沁县等7个县（区）人民政府 | 市发改委 市规划和自然资源局 | 29.1亿 |

— 21 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 加快铁路网建设 | 长治-邯郸-聊城高铁项目 | 长邯聊高铁项目线路起自太郑铁路长治东站，经邯郸，止于聊城，全长约281.7公里，设计时速350公里。长治市内长54公里，途经潞州、潞城、黎城等区县。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 市交通运输局 | 112亿 |
| 13 |  | 长治-邯郸-聊城高铁项目西延（长治至临汾至延安高铁） | 前期研究。线路起自郑太高铁长治南站，经长治市上党区、长子县，进入临汾市，接入大西高铁临汾西站，线路全长80公里。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 市交通运输局 | 120亿 |
| 14 |  | 长治—林州—安阳 城际铁路项目 | 前期研究。长治至林州城际铁路线路起自郑太高铁长治东站，止于安林城际铁路林州北站，全长约66公里。 | 市发改委 | 潞州区人民政府 平顺县人民政府 | 99.6亿 |
| 15 |  | 邯长铁路复线（长治北至悬钟）改造 | 前期研究 | 北京铁路局 | 市发改委 潞城区、黎城县人民政府 | 50亿 |
| 16 |  | 太焦铁路（修文—长治北）复线改造 | 前期研究 | 太原铁路局 郑州铁路局 | 市发改委 武乡、沁县、襄垣县、潞城区人民政府 | 169亿 |
| 17 |  | 长治太行山大峡谷轨道观光旅游项目 | 项目线路分长治东至太行山大峡谷段、新城至八道水段两段，长治东至太行山大峡谷段线路全长63.878公里，其中，新建线路全长13.788公里，改造既有西安里铁路长50.09公里。新城至八道水段线路全长7.48公里。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局、市交通运输局、市文旅局 | 25.2亿 |

— 5 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 沁源县新交口至安泽铁路工程 | 项目全长41.86公里，其中桥梁6.81公里、隧道12.24公里、路基22.81公里，新建车站2座，起点位于交口乡正中村，经交口、沁河、中峪、安泽唐城和已开工建设的安泽永鑫铁路专线接轨，采用国铁I级、单线电气化铁路标准建设。 | 沁源县发展改革和科学技术局 | 沁源县人民政府 | 29.8亿 |
| 19 |  | 长治市上党区绿能物流有限公司铁路专用线项目 | 全线总用地1337.5亩。项目建成后，煤炭铁路发运量远期能达到1000万吨以上。同时还兼有发运其他货物的功能。 | 上党区绿能物流有限公司 | 上党区人民政府 | 24.5亿 |
| 20 |  | 晋能控股山西电力长治煤电储运铁路专用线 | 该项目为满足已经投产的长治发电2×100万千瓦机组运煤通道，在太焦线王里堡车站接轨。线路途径潞城区、潞州区，正线长度13.1公里，总铺轨长度19.6公里，主要工程包括改造王里堡站、新建区间正线和电厂端卸车站等。项目建成后，年货运量达到1500万吨。 | 晋能控股集团有限公司 | 潞城区、潞州区人民政府 | 8.84亿 |

— 23 —

— 7 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 加快铁路网建设 | 鸿达煤化有限公司铁路专用线 | 项目线路全长2公里，线路自潞安化工集团潞能专用线180站南侧引出，至鸿达煤化有限公司装卸站场。项目建成后，年货运量达到600万吨。 | 鸿达煤化有限 公司 | 襄垣县人民政府 | 3亿 |
| 22 |  | 沁源县新建介休至新交口地方铁路工程 | 线路南起一期工程终点站新交口集运站，途经郭道镇、聪子峪乡、王陶乡、王和镇、张兰镇，终至南同蒲线张兰站。二期工程新建线路长度约103公里，其中新建车站4座，桥梁11.2公里，隧道42.4公里。 | 沁源县发展改革和科学技术局 | 沁源县人民政府 | 74亿 |
| 23 |  | 长治襄垣化工园区铁路专用线 | 线路长度8.7公里，拟接轨于太焦线襄垣站。 | 长治襄垣 化工园区 | 襄垣县人民政府 | 5.8亿 |
| 24 |  | 长治市南耀集团昌晋苑焦化有限公司铁路 专用线 | 线路长度4公里，拟接轨于太焦线王庄西站。 | 长治市南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 潞州区人民政府 | 7.5亿 |
| 25 |  | 山西长治综合保税区铁路专用线 | 线路长度7.8公里，拟接轨于瓦日线长子南站。 | 山西长治综合 保税区 | 长子县人民政府 | 15.8亿 |
| 26 |  | 沁县山西瑞隆能源有限公司尧山铁路专用线 | 线路长度1.5公里，拟接轨于武沁线沁县站。 | 沁县山西瑞隆 能源有限公司 | 沁县人民政府 | 5亿 |

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 加 快 铁 路 网 建 设 | 平顺县大都物流园铁路专用线 | 线路长度6.2公里，拟接轨于瓦日线壶关站。 | 平顺县大都 物流园 | 平顺县人民政府 | 5.8亿 |
| 28 |  | 黎城县1000万吨钢焦一体化铁路专用线 | 线路长度10公里，拟接轨于邯长线水洋站。 | 黎城县发展改革和科学技术局 | 黎城县人民政府 | 7.5亿 |
| 29 |  | 金烨焦化铁路专用线 项目 | 线路长度4公里，拟接轨于太焦铁路夏店站。 | 金鼎钢铁集团煤焦化有限公司 | 襄垣县人民政府 | 3.8亿 |
| 30 |  | 古城煤矿至长子中南铁路运煤专线 | 线路长度35公里。 | 古城煤矿 | 屯留区人民政府 | 25亿 |
| 31 |  | 晋水集团铁路专用线 项目 | 线路长度4公里，接轨于太焦线长治北站。 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 潞城区人民政府 | 4亿 |
| 32 |  | 长治航天基地铁路专用线项目 | 铁路专用线部分改造既有铁路38公里，新建4公里。 | 航天院 | 潞州区、壶关县人民政府 | 3.2亿 |

— 25 —

— 9 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 加快高速公路建设 | G2211黎城—霍州高速公路长治段 | 新建，在建项目，青兰国家高速公路长治至延安联络线（G2211）山西境黎城至霍州段，长治境内121.5公里。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局 | 183亿 |
| 34 |  | S37黎城至陵川夺火（晋豫界）高速公路 长治段 | 新建，线路全长148公里，长治境内90公里。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局 | 251亿 |
| 35 |  | G0513平遥—沁源—安泽高速公路沁源段 | 新建，线路全长132.69公里，长治境内73公里。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局 | 201亿 |
| 36 |  | G55二广高速东阳至北义城改扩建工程（长治段） | 项目路线全长231公里，总投资约264亿元；其中长治境内约112.57公里，投资约117.4亿元。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局 | 117.4亿 |
| 37 |  | 晋冀界至沁源赤石桥高速公路 | 全长约130公里，总投资约216亿元。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局 | 216亿 |

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 加快高速公路建设 | 黎城（西井）—晋冀界高速公路 | 新建，线路全长115公里，长治境内10公里。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局 | 16亿 |
| 39 |  | G55二广高速长治南出口扩容改造 | 扩容改造。将现高速公路出口，路段为两进两出，收费站为两进三出，调整为路段三进三出，收费站三进五出。 | 长治市 人民政府 | 市交通运输局、长子县人民政府 | 0.2亿 |
| 40 |  | G55二广高速武乡南互通工程 | 全长4.15公里，其中主线长1.4公里，匝道长2.75公里。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局、武乡县人民政府 | 2.68亿 |
| 41 |  | 长治西互通至鲍店 互通高速公路连接线工程 | 一级公路16公里，其中：主线11.5公里，支线4.5公里。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局、长子县人民政府 | 6.2亿 |
| 42 |  | 青兰高速丰宜互通（收费站）—古兴—沁水界连接线工程 | 路线全长44km，其中屯留县境内4.5公里，长子县境内39.5公里，二级公路40公里，三级公路46公里。 | 长治市 人民政府 | 市发改委、市交通运输局、市规划和自然资源局、长子县人民政府、屯留区人民政府 | 6.68亿 |

— 27 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 加快普通国省干线公路建设 | 国道341线平顺县境内王庄至晋豫省界段工程 | 续建，二级公路36.856公里、三级公路11.55公里，含桥梁4475米/18座，隧道12645米/7座。 | 平顺县人民 政府 |  | 23.832亿 |
| 44 |  | 国道309线晋冀界至长治临汾界段改扩建工程 | 路线全长121公里，采用双向四车道一级公路技术标准，包括路基、路面、桥涵等。 | 山西省公路局 长治分局 | 市交通运输局、黎城县、潞城区、屯留区、潞州区人民政府 | 71亿 |
| 45 |  | 国道241线沁源过境交口至有义段公路改建工程 | 改建工程，含桥梁76.02米/3座。 | 山西省公路局 长治分局 | 沁源县人民政府 | 1.823亿 |
| 46 |  | 国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程 | 改扩建工程，含桥梁7404米/75座，隧道498米/1座。 | 山西省公路局 长治分局 | 武乡县、沁县、襄垣县、屯留区人民政府 | 54.59亿 |
| 47 |  | 国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程 | 改扩建工程，全长55.458公里，总投资36.86亿元，其中上党区境内21.263公里。 | 山西省公路局 晋城分局 | 上党区人民政府 | 14.13亿 |
| 48 |  | 省道黄龙线长子县过境公路改建工程 | 改建工程，新编号为S222王村镇-兹林镇线，含桥梁277米/2座。该项目起点位于长子县郭家庄以东，终点位于西上坊村西。 | 山西省公路局 长治分局 | 长子县人民政府 | 6.314亿 |

— 11 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 加快普通国省干线公路建设 | 国道519线和省道南沁线武乡县城过境段改建工程 | 路线全长20.55公里，采用二级公路标准，包括路基、路面、桥涵等。 | 武乡县人民 政府 |  | 6.81亿 |
| 50 |  | 国道241线沁源有义至安泽界段改建工程 | 路线全长24.2公里，采用二级公路标准，包括路基、路面、桥涵等。 | 沁源县人民 政府 |  | 4.3亿 |
| 51 |  | 国道341线屯留张店至沁源有义改建工程 | 路线全长36公里。 | 沁源县人民 政府 | 屯留区人民政府 | 12亿 |
| 52 |  | 省道348线沁县县城过境段改建工程 | 路线全长37.11公里，采用二级公路标准，包括路基、路面、桥涵等。 | 沁县人民政府 |  | 8.94亿 |
| 53 |  | 国道207线壶关至陵川界升级改造工程 | 路线全长28.4公里，采用二级公路标准，包括路基、路面、桥涵等。 | 壶关县人民 政府 |  | 7.08亿 |
| 54 |  | 省道357线平顺县城过境改建工程 | 路线全长16.81公里，采用二级公路标准，包括路基、路面、桥涵等。 | 平顺县人民 政府 |  | 2.1亿 |

— 29 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 加快普通国省干线公路建设 | 省道103线马牧-权店线提升省道工程 | 县道提升省道。 | 武乡县人民 政府 |  | 14.6亿 |
| 56 |  | 省道太长线和黄龙线小辛庄至黄碾至长钢段改建工程 | 路线全长21.02公里，分两段建设，长钢至黄碾段5.53公里，采用二级公路标准；黄碾至小辛庄段15.49公里，采用一级公路标准。 | 潞州区人民 政府 |  | 7.68亿 |
| 57 |  | 省道216长治至柳树口线（原S226省道长陵线）上党区过境段改建工程 | 改建工程，路线全长16.82公里。 | 上党区人民 政府 |  | 16.82亿 |
| 58 |  | 国道519线武乡至襄垣段改扩建工程 | 路线全长约50公里。 | 武乡县人民 政府 |  | 35亿 |
| 59 |  | 国道341线屯留张店至古县界升级改造工程 | 路线全长76公里，采用一级公路标准，括路基、路面、桥涵等。 | 沁源县人民 政府 |  | 45亿 |
| 60 |  | 国道208线（刘家坪-崇仁）改线工程 | 路线全长36公里。 | 山西省公路局 长治分局 | 屯留区、上党区、长子县人民政府 | 28亿 |

— 13 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 加快普通国省干线公路建设 | 国道341线（四家池-崇仁）新建工程 | 路线全长28公里。 | 山西省公路局 长治分局 | 壶关县、长子县、上党区人民政府 | 23亿 |
| 62 |  | 省道225线壶关过境段（修善-四家池）改建工程 | 路线全长9.81公里，采用二级公路标准，包括路基、路面、桥涵等。 | 壶关县人民 政府 |  | 4.48亿 |
| 63 |  | 长临高速鲍店互通至屯留区连接线工程（S222线） | 项目全线改扩建一级公路，路线全长 约10.7公里。 | 屯留区人民 政府 | 长子县人民政府 | 6.5亿 |
| 64 |  | 省道351线西延（夏店-法中）改扩建工程 | 新改扩建工程。 | 山西省公路局 长治分局 | 沁县、沁源县人民政府 | 30亿 |
| 65 |  | 长治航天基地晋庄至集店公路改造项目 | 集店至晋庄三级公路升级至二级公里，总长20公里。 | 航天院 | 壶关县人民政府 | 3亿 |
| 66 |  | 国道341上党区过境段（上党经开区至长子县界）改建工程 | 该项目连接省道222线，路线全长37.33公里，采用一级公路标准，包括路基、路面、桥涵等。 | 上党区交通 运输局 | 上党区人民政府 | 19.7亿 |

— 31 —

| 编号 | 任务内容 | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务二：构建布局完善覆盖广泛的基础交通 |  |  |  |  |  |
| 67 | 太行一号旅游公路 | 规划建设干线三级公路、支线四级公路总里程575.593公里；完善旅游公路信息服务设施，在“0km”标志系统基础上，逐步完善统一规范、层次分明、指路与指景相协调的全域标志信息指引体系。 | 市交通运输局 | 市文旅局、各县区人民 政府 | 65.744亿 |
|  |  | 旅游公路驿站19个，停车观景区20个，自驾车旅游营地3个。 |  |  | 0.43亿 |
|  |  | 太行太岳环市域旅游公路，路线全长620公里，其中利用现有公路542公里，新建20公里，改建58公里。 | 市交通运输局 | 市文旅局、各县区人民 政府 | 6.24亿 |
|  |  | 壶关太行山大峡谷旅游集散中心连接线工程，起点位于壶关县城东南，终点位于大峡谷旅游集散中心，全长35公里，全线按一级公路建设。 | 市交通运输局 | 市文旅局、壶关县人民 政府 | 24亿 |
| 68 | 四好农村路 | 较大人口规模自然村通硬化路建设881公里，乡镇通三级及以上公路建设376公里，建制村通双车道公路改造建设142公里，县乡公路改造397公里，资源路旅游路产业路130公里。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 | 41.811亿 |

— 15 —

| 编号 | 任务内容 | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 水运节点及设施建设 | 关河关河水库龙湖(或桑树圪咀)码头、关河水库梦岛码头、关河水库张家沟弯码头各新建10个泊位。 | 武乡县交通 运输局 | 武乡县人民政府 | 0.09亿 |
|  |  | 石泉水库码头新建8个泊位。 | 屯留区交通 运输局 | 屯留区人民政府 | 0.03亿 |
|  |  | 通天峡南码头新建10个泊位。 | 平顺县交通 运输局 | 平顺县人民政府 | 0.04亿 |
|  |  | 太行水乡航道治理，航道25km，码头6个。 |  |  | 3.1亿 |
|  |  | 漳泽水库旅游航运建设工程（1个客运码头）。 | 潞州区交通 运输局 | 潞州区人民政府 | 0.3亿 |
|  |  | 龙泉河水库旅游航运建设工程（4个客运码头）。 | 壶关区交通 运输局 | 壶关县人民政府 | 0.3亿 |
|  |  | 沁县西汤码头、景村码头、徐阳码头各新建8个泊位。 | 沁县交通运输局 | 沁县人民政府 | 0.08亿 |
|  |  | 千女湖至瘦西湖旅游航运建设工程。 |  |  | 0.8亿 |
|  |  | 梁家湾（北海）水库码头、圪芦湖水库下北里村码头各新建8个泊位。 |  |  | 0.06亿 |
|  |  | 后湾水库旅游航运建设工程（3个客运码头）。 | 襄垣县交通 运输局 | 襄垣县人民政府 | 0.3亿 |
| 70 | 农村公路养护防护 | 规划建设安全生命防护工程236公里，危桥改造48座，危隧改造14处。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 | 1.9943亿 |

— 33 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务三：构建快速便捷经济舒适的运输服务 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 加快综合客货运枢纽建设 | 壶关汽车客运北站 | 续建，二级。 | 壶关县人民 政府 | 市交通运输局 | 0.26亿 |
| 72 |  | 长子县客运枢纽站 | 新建，二级，占地面积33300平方米。 | 长子县人民 政府 | 市交通运输局 | 0.91亿 |
| 73 |  | 乡镇汽车客运站 | 共计建设28座乡镇汽车客运站，总占地75891平米。 | 各县区人民 政府 | 市交通运输局 | 0.31亿 |
| 74 |  | 潞铁现代智慧物流产业园区 | 设计能力3000万吨/年,潞铁现代智慧物流产业园区项目总占地约6150亩，分别建设大宗煤炭物流园及无车承运人信息港区，集装箱物流园区，焦炭矿石、钢材物流园及无水港区和快递物流园4个园区。 | 市交通运输局 | 市发改委、市规划和自然资源局、潞城区人民政府 | 2亿 |
| 75 |  | 长治一运现代物流项目 | 设计能力300万吨/年,规划建设用地200亩，包括汽车综合贸易区、多功能维修服务区、物流仓储配送区、冷藏恒温保鲜区、车辆综合检验区、油气加注区、新能源充电区、电子信息服务区、车辆经营管理区、行政办公生活区等。 | 市交通运输局 | 市发改委、市规划和自然资源局、长治第一汽车运输有限公司 | 5.2亿 |

— 34 —

| 编号 | 任务内容 |  | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 加快综合客货运枢纽建设 | 潞铁智慧物流园陆港园区 | 项目总占地约1124亩。 | 市交通运输局 | 市发改委、市规划和自然资源局 | 1亿 |
| 77 |  | 长子县轩阳物流园 | 设计能力300万吨/年,项目总占地约200亩。 | 市交通运输局 | 市发改委、市规划和自然资源局、长子县人民政府 | 2.2亿 |
| 78 |  | 沁源县交口物流园区 | 设计能力260万吨/年,项目总占地约170亩。 | 市交通运输局 | 市发改委、市规划和自然资源局、沁源县人民政府 | 2.6亿 |
| 79 | 推进城乡客运一体化 |  | 全市12个县区全部实现城乡公交客运一体化，新增1-2个城乡交通运输一体化示范县。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 市公交集团 |  |
| 80 | 提升公共交通服务水平 |  | 开通尧城-长治环飞短途运输航线；开通长治至邯郸城际公交，保证长治至安阳、临汾等地城际公交线路平稳运行；城区公共交通站点300米半径人口覆盖率达到100%；公交一卡通、支付电子化；建设1个市级旅游集散服务中心，6个节点枢纽型旅游集散服务中心，在壶关大峡谷镇和黎城中太行山国际旅游度假区建立2个景区服务型旅游集散中心，积极发展“空中观光+飞行体验”的低空旅游项目，旅游定制公交覆盖3A级以上景区。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 市文旅局 市公交集团 |  |

— 35 —

| 编号 | 任务内容 | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务四：构建环境友好低碳环保的绿色交通 |  |  |  |  |  |
| 81 | 提升绿色装备出行水平 | 加快实施机动车国六排放标准，全面淘汰国三及以下老旧柴油货车；实现绿色物流配送全覆盖；主城区公交车、巡游出租车车辆100%绿色化，县区公交车、出租车基本实现新能源车辆覆盖。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 市公交集团 |  |
| 82 | 推进慢行交通建设 | 规划沿太行山户外挑战、沁源慢城生态康养、环漳泽湖城市休闲、潞州区老顶山4条慢行系统，建设总里程240公里；全市公共自行车总规模提升至5000辆以上。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 市公交集团 | 0.24亿 |
| 83 | 提升城市交通智慧化水平 | 推广电子站牌、手机APP等信息产品；建设城市交通智能管理系统；建设多元化、全方位出行引导系统。 | 市交通运输局 | 市公交集团 |  |
| 84 | 营造绿色出行氛围 | 组织开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动,多平台、多角度策划系列主题活动；制作发布绿色出行公益广告；组建绿色出行志愿者队伍,发挥行业协会、社会组织、志愿者团体等多元主体作用。 | 市文明办 | 市交通运输局 市公交集团 |  |

— 36 —

| 编号 | 任务内容 | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务五：构建富有活力智慧引领的现代交通 |  |  |  |  |  |
| 85 | 打造交通装备智造基地 | 依托长治市在汽车整车与发动机制造的发展基础，不断优化汽车产品结构，嵌入智能化系统，提高产品层次，补强产业链条，加快汽车配套产业园建设，做大做强汽车及其零部件产业。 | 市交通运输局 | 市工信局、山西成功汽车制造有限公司、淮海工业集团、山西航天清华装备有限责任公司、襄垣县人民政府 |  |
| 86 | 建设智慧旅游公路 | 建成基于物联网技术的智慧基础设施和泛在感知网络；推广交通旅游App移动终端，实现旅行社、导游、景区景点、汽车租赁、班线等旅游交通信息查询一体化，车票、门票、住宿一体化预订和结算。 | 市交通运输局 | 市文旅局、各县区人民 政府 |  |
| 87 | 加快数字化建设推动共享 融合 | 积极推动重要节点的交通感知网络覆盖；建设完善交通数据共享平台，实现交通运输管理的大数据分析应用。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 |  |
| 88 | 加强顶层设计推进智慧平台建设 | 推进长治市智慧交通平台建设，实现行政审批、公路养护智慧化；开展智慧公路、智慧枢纽和智慧物流建设。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 |  |

— 37 —

| 编号 | 任务内容 | 任务要求 | 牵头单位 | 配合实施单位 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 推进物流标准化实现智能化 | 鼓励物流企业加快使用规范化、厢式化、专业化的公路货运车辆和多轴重载大型车辆；鼓励现有仓储和转运设施的信息化改造。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 |  |
| 任务六：构建文明法治安全可靠的保障体系 |  |  |  |  |  |
| 90 | 提高交通行政执法能力 | 推进公路领域综合执法、联合执法、路警共建、非现场执法等交通运输行政执法模式；建立一体化交通运输非现场执法综合治理体系。 | 市交通运输局 | 各县区交通运输局 |  |
| 91 | 增强交通系统安全应急能力 | 健全交通安全应急体制机制，强化主体责任加强政府安全监管，建设安全应急与支持保障系统。 | 市交通运输局 | 各县区人民政府 | 0.3亿 |

— 38 —